长沙市轨道交通运营有限公司
自主竞争性谈判文件
谈判项目名称：长沙市轨道运营期1、2号线电气防火检测项目
  采购单位名称：长沙市轨道交通运营有限公司

长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司
  谈判项目编号：长轨运服采【2018】047
 二〇一九 年 二 月
目录
第一章  谈判邀请公告
第二章  谈判须知
谈判须知前附表
谈判须知正文
一、说明
二、谈判文件
三、响应文件
四、响应文件的递交
五、响应文件的评审
六、响应文件的澄清、说明及补正
七、中选结果与授予合同
八、其他
第三章  评审办法及标准
第四章  用户需求书
第五章  合同格式条款

第六章  响应文件组成

第一章  谈判邀请公告
长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司对长沙市轨道运营期1、2号线电气防火检测项目进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。
一、项目概况

1、项目名称：长沙市轨道运营期1、2号线电气防火检测项目
2、项目控制价：170243.11元
3、谈判内容：对长沙地铁1、2号线车站、区间（含商业区间）、主变电所、车辆段（含办公、生产场所等）、OCC裙楼等设备设施进行电气防火检测，并出具电气防火检测报告。（具体详见用户需求书）
4、服务期限：自甲方发出书面通知之日起计2个月。（具体详见用户需求书）
二、资格要求

1、谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司，须提供营业执照副本原件；

2、本项目不接受联合体形式参与谈判；

3、谈判单位须具有省级公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防设施维护保养检测）一级资质（须符合《中华人民共和国公安部令第129号》第十五条款要求），或具有湖南省公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防设施维护保养检测）临时一级资质，须提供资质证书原件；

4、本项目自响应文件递交截止前36个月以来，谈判单位须具有电气防火检测相关业绩。不接受联合体、港澳台或境外业绩。业绩证明材料以提供的合同为准，时间以合同中甲方签字时间为准，须提供合同原件。

三、自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，请于2019年02月20日至2019年03月05日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

四、澄清答疑

1、澄清答疑：2019 年02 月20日起至 2019 年02 月27日12：00止，逾期不予受理。（节假日除外）

五、响应文件的递交及谈判会议时间

1、响应文件递交及谈判会议的截止时间：2019年 03月05日9：30 （北京时间）

2、递交响应文件及谈判地点：长沙市轨道交通运营有限公司劳动东路二段48号黄兴车辆段综合楼910室。

联系电话：86852373        联系人： 沈工

监督举报电话：86852248    联系人： 文工

2019年02月20日

第二章 谈判须知
谈判须知前附表
	名  称
	内容规定

	采购项目
	长沙市轨道运营期1、2号线电气防火检测项目

	采购单位
	长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

	资格条件
	1、谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司，须提供营业执照副本原件；

2、本项目不接受联合体形式参与谈判；

3、谈判单位须具有省级公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防设施维护保养检测）一级资质（须符合《中华人民共和国公安部令第129号》第十五条款要求），或具有湖南省公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防设施维护保养检测）临时一级资质，须提供资质证书原件；

4、本项目自响应文件递交截止前36个月以来，谈判单位须具有电气防火检测相关业绩。不接受联合体、港澳台或境外业绩。业绩证明材料以提供的合同为准，时间以合同中甲方签字时间为准，须提供合同原件。

	响应文件的
递交截止时间
	2019 年 03 月 05 日 09 时 30 分 (北京时间)

	响应文件的
递交地点
	长沙市轨道交通运营有限公司

劳动东路48号黄兴车辆段综合楼910室

	谈判会议时间
	2019 年 03月 05 日 09 时 30 分 (北京时间)

	谈判会议地点
	长沙市轨道交通运营有限公司

劳动东路48号黄兴车辆段综合楼910室

	谈判会议要求
	1、谈判会议由谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须持法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第六章）、本人身份证原件参加。

2、谈判会议由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须持法定代表人授权书原件（格式详见本文件第六章）、法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第六章）、劳动保障部门出具的谈判响应文件递交时间截止前半年内连续三个月有效的在本单位的本人社保证明原件及本人身份证原件参加。

	响应文件
有效期
	 90 日（日历日）

	响应文件份数
	纸质文件各一式三份，电子文件（U盘或光盘）一份。

	封套上应载明的信息
	               (项目名称)响应文件  
谈判单位名称：   （加盖单位公章）  

	谈判控制价
	170243.11元 

	评审办法
	经符合性审查合格后的报价评审法

	价格承包内容
	本项目合同为总价合同，包括人工、管理、财务、含增值税在内的所有税费，以及为完成本项目所需的人员、办公、交通、差旅、文件、拟投入测试设备（工具）、培训、评审所有费用（会务费、资料费、专家咨询费、交通费、住宿费、资料费等）、各种规费、税费等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。

	项目支付方式
	1、本项目不支付预付款。

2、本项目办理履约验收合格且在收到乙方的支付请求和乙方提供的合同价格的100%增值税发票原件及有效期内的履约担保复印件后28个工作日内，支付至合同价格的100%。项目履约验收按甲方相关规定执行。

	服务期限
	自甲方发出书面通知之日起计2个月。（具体详见用户需求书）

	信息发布指定媒体
	长沙市轨道交通集团有限公司
http://www.hncsmtr.com/


谈判须知正文
一、说明
1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。
2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。
3.定义
3.1 “采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。
3.2 “谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。
3.3 “谈判小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
4.谈判单位资格要求
4.1 参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；
4.2 参与谈判的单位不得存在下列情形之一：
（l）与采购单位存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他谈判单位的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他谈判单位存在控股、关联关系。
（3）因相关原因被我司函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。
5.参与谈判的费用 
5.1 无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。
6．参与谈判会议的单位代表
6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的，应持有法定代表人身份证明（见第六章响应文件格式）原件及本人身份证原件。谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的，其授权委托代理人须持法定代表人授权书原件（格式详见本文件第六章）、法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第六章）、劳动保障部门出具的谈判响应文件递交时间截止前半年内连续三个月有效的在本单位的本人社保证明原件及本人身份证原件参加。
二、谈判文件
7．谈判文件的组成
7.1 谈判文件由下列文件组成：
第一章 谈判邀请公告
第二章 谈判须知
第三章 评审办法及标准
第四章 用户需求书

第五章 合同格式条款

第六章 响应文件的组成
7.2 响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。
7.3 谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。
8.响应文件递交截止时间、地点及要求
8.1谈判单位递交响应文件截止时间、地点及要求见前附表。
9.谈判会议时间及地点
9.1本项目谈判会议时间及地点见前附表。
10.谈判文件的澄清或者修改
10.1在响应文件递交件截止时间前，采购单位可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
10.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判单位应及时浏览长沙市轨道交通集团有限公司官网（http://www.hncsmtr.com/），掌握采购单位对该项目澄清和答疑的发布信息，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位不负任何责任。
三、响应文件
11.一般要求
11.1 谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。
11.2 谈判单位提交的响应文件及谈判单位与采购单位的所有来往函电均使用中文。
11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
11.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
11.5 谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。
12.响应文件的组成
12.1 资格审查文件的组成 
（1）谈判响应声明
（2）谈判承诺书
（3）法定代表人身份证明
（4）法定代表人授权书
（5）谈判单位资格条件证明文件
 12.2 报价文件的组成
报价一览表

分项报价表
（3）其他资料（如有）
12.3在谈判过程中，谈判单位根据谈判小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。
12.4 谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。
13.报价要求
13.1谈判单位应按谈判文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
13.2 谈判单位所报的总价不得超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价，本项目谈判控制价见前附表。

13.3 本项目合同为总价合同，包括人工、管理、财务、含增值税在内的所有税费，以及为完成本项目所需的人员、办公、交通、差旅、文件、拟投入测试设备（工具）、培训、评审所有费用（会务费、资料费、专家咨询费、交通费、住宿费、资料费等）、各种规费、税费等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。
13.4 报价一览表填写报价时应注意下列要求：
（1）服务要求中特别要求其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由谈判单位支付和交纳的税款和费用。
13.5 谈判单位应按第四章“用户需求书”要求及第六章“响应文件组成”格式填写。

13.6 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
13.7谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。
13.8 最低报价不能作为中选的保证。
14. 响应文件有效期
14.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件包括资格审查文件和报价文件，纸质文件均为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含资格审查文件、报价文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
15.2 响应文件正本和副本应按本谈判文件的要求签字盖章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字或盖章。否则，将导致响应文件无效。
15.3 在谈判过程中，谈判单位按谈判小组要求提交的相关文件，可打印或用不退色墨水书写，但须经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，或者加盖谈判单位公章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封
16.1谈判单位应将响应文件资格审查文件一正两副（第一包）、报价文件一正两副与电子文件一起（第二包）分别密封包装。
17.响应文件的递交
17.1 谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。
17.2 采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。
五、响应文件的评审
18.评审由谈判小组负责，谈判小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。
六、响应文件的澄清、说明及补正
19.澄清
19.1 谈判小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派代表进行答疑和澄清。
20.说明及补正
20.1必要时谈判小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。
20.2 谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。
20.3 与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、质量、服务期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。
七、中选结果与授予合同
21.中选信息的公布
21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布。
22.中选通知
22.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。
23.签订合同
23.1 谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。
23.2 中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。
23.3 中选单位应当按照合同约定履行义务。
八、其他
24.中选单位有下列情形之一的，列入我司不良行为记录名单，在一定期限内禁止参加我司招标采购活动：
24.1 中选后无正当理由拒不与采购单位签订合同的；
24.2 未按照谈判文件或谈判过程中承诺的事项签订合同的；
24.3 提供假冒伪劣产品的；
24.4 将本项目合同转包的；
24.5 拒绝履行合同义务，或擅自变更、中止或终止合同的；
24.6 违反法律、规章及规范性文件规定的。
第三章 评审办法及标准
一、评审办法
1.本项目采用经符合性审查合格后的报价评审法。
二、谈判程序

2.采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。

3．谈判程序分为：谈判会议阶段、符合性审查阶段、报价评审阶段、推荐中选单位。
三、谈判会议阶段

谈判会议分为身份验证和唱价两阶段。

4.身份验证阶段

4.1 采购单位现场监委按本文件前附表内规定的响应文件的递交要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

4.2 参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不进入下阶段评审应退场。

5.唱价阶段

5.1 身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的报价文件，宣读谈判单位《报价一览表》内容，并记录在案。

    5.2 谈判单位法人或授权人、现场监委、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，

如有疑问应当场提出。

四、符合性审查阶段

6.符合性审查分为对资格审查文件的符合性审查及报价文件的初步审查。

6.1 资格审查文件的符合性审查

谈判小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求及递交的资格审查文件，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的原件资料为准。

6.2 报价文件的初步审查 

谈判小组根据谈判文件的规定，从报价文件的有效性、完整性等进行初步审查。

6.3 有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下阶段评审应退场。

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的；

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的；
（3）不满足资格条件要求的；

（4）超过谈判控制价的；

（5）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个

或多个报价，且未声明哪一个有效的 
五、报价评审阶段

7.谈判小组应按下表内容对合格的报价文件进行详细评审：

	序号
	项      目
	评分标准
	备       注

	1
	[image: image4.png]



	从0开始每升1%减2分，即100-2×100X
	X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即
[image: image1.wmf]100%

基准价

最终投标价－基准价

0

´

<


最终投标价—基准价
                       ×100%
         基准价           
     

	2
	投标报价＝基准价
	100分
	

	3
	
[image: image2.wmf]0

＜

100%

基准价

最终投标价－基准价

≤

1%

－

´


	从0开始每降1%加1分，即100+100X
	

	4
	
[image: image3.wmf]1%

-

＜

100%

基准价

最终投标价－基准价

´


	从-1%开始每降1%减1分，即101-（100X-1）
	

	备注
	1、报价文件经初步审查合格且总报价为有效报价的谈判单位，均应按规定进入最终报价的算术平均。

2、进入基准价计算的谈判单位为：符合本谈判文件规定，且总报价在所有进入最终报价算术平均值的±15%

以内的单位。

3、基准价计算公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=            

                N

i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的报价； N为进入基准价计算的报价的个数。

4、报价加分最多加1分，报价最高得分为101分。

5、报价评审时报价（或基准价）以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点

后第3位采取4舍5入。

6、报价修正原则：谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总

金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改

分项报价。


六、推荐中选单位
8．谈判小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。
9．全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则报价低的为中选单位；若出现报价相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。
 用户需求书
一、项目概况与检测范围

1.建筑概况

1号线一期工程于2016年6月开通试运营，长沙地铁1号线一期工程自开福区政府站至尚双塘站，为南北走向，从开福区政府沿芙蓉路开始南下，穿越浏阳河，改走黄兴路，与长沙地铁2号线交于五一广场，之后继续往南，最终到达尚双塘站（位于高架站上空）。线路全长23.6316km，高架线1139米，过渡线210米，平均站间距1178米。共设车站20个，由北向南分别为开福区政府站、马厂站、北辰三角洲站、开福寺站、文昌阁站、培元桥站、五一广场站、黄兴广场站、南门口站、侯家塘站、南湖路站、黄土岭站、涂家冲站、铁道学院站、友谊路站、省政府站、桂花坪站、大托站、中信广场站和尚双塘站。

长沙地铁1号线列车采用六辆编组的B型铝合金车体，最高运行速度80公里。在杜花路站附近设控制中心，在南端设尚双塘车辆段与综合基地。

2号线一期工程已于2014年4月29日试运营，2号线西延线一期工程已于2015年12月投入试运营，长沙地铁2号线总长26.529km，是长沙市地铁网络的东西向核心骨干线路，也是长沙市最早开工建设的地铁项目。线路自西端梅溪湖西站起，沿枫林路、五一路等城市主次干道、经岳麓区、天心区、芙蓉区、雨花区、长沙县，东段终于光达站连接长沙汽车西站、长沙火车站、长沙火车南站三大客运枢纽。共设车站23座，由西向东分别为梅溪湖西站、麓云路站、文化艺术中心站、梅溪湖东站、望城坡站、金星路站、西湖公园站、溁湾镇站（与4号线换乘）、橘子洲站、湘江中路站、五一广场站（与1号线换乘）、芙蓉广场站、迎宾路口站、袁家岭站、长沙火车站（与3号线换乘）、锦泰广场站、万家丽广场站（与5号线换乘）、人民东路站、长沙大道站、沙湾公园站（与4号线换乘）、杜花路站、长沙火车南站（与4号线换乘）、光达站。最大站间距为2036m，为长沙火车南站至光达站区间；最小站间距为672m，为长沙火车站至锦泰广场站区间；平均站间距1182m。

长沙地铁2号线地铁列车为六节编组，为B型铝合金车辆。每节车长20米，宽2.8米，高3.8米，最高运行时速80公里，额定载客量为1460人，最大载客量近2000人。在杜花路站附近的武广长沙高铁新城设运营控制中心，在东端设黄兴车辆段与综合基地。

2.检测范围

	2号线
	1号线

	场所
	建筑面积/平方米
	场所
	建筑面积/平方米

	OCC裙楼
	36259
	/
	/

	黄兴车辆段
	105480.08
	/
	/

	西湖公园主变
	1397
	铁院主变
	2024.3

	沙湾公园主变
	1304
	盛世主变
	1978.5

	光达站 
	18259
	尚双塘站 
	6821.1

	长沙火车南站 
	39980
	中信广场站 
	12538

	杜花路站 
	6918.89
	大托站 
	11081.5

	沙湾公园站 
	10255.31
	桂花坪站 
	11063

	长沙大道站 
	14221
	省政府站 
	28428

	人民东路站 
	11891
	友谊路站 
	12454

	万家丽广场站 
	25783
	铁道学院站 
	13206

	锦泰广场站 
	9797.8
	涂家冲站 
	11471

	长沙火车站 
	11474
	黄土岭站 
	23609.02

	袁家岭站 
	9035.64
	南湖路站 
	13594.84

	迎宾路口站 
	13208.9
	侯家塘站 
	24218.2

	芙蓉广场站 
	13189
	南门口站 
	11328.09

	五一广场站 
	36936
	黄兴广场站 
	9275

	湘江中路站 
	16754
	培元桥站 
	12635

	橘子洲站 
	13466
	文昌阁站 
	23420

	溁湾镇站 
	13235
	开福寺站 
	11718

	西湖公园站 
	9376
	北辰三角洲站 
	10690

	金星路站 
	9403
	马厂站 
	12089

	望城坡站 
	15222
	开福区政府站 
	23280

	梅溪湖东站 
	20969
	五一广场站（1号线）
	36940

	文化艺术中心站 
	21609
	尚双塘车辆段
	113915.6

	麓云路站 
	19856
	1号线合计
	437778.15

	梅溪湖西站 
	29760
	/
	/

	2号线合计
	535039.62
	/
	/

	总计
	972817.77


说明：

1、对43座地下车站及区间隧道、2个车辆段、4个主变电所、OCC裙楼进行2018年度电气防火检测，并提供全过程跟踪服务，检测和服务内容详见合同协议书。

2、根据检测出的具体情况向招标人出具专业性的改进意见，以便招标人依据检测出问题的严重程度进行有目的的改进。

3、检测应执行《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程》（试行）。

4、检测完毕后，每座地下车站（含相邻一半里程区间隧道）、主变电站、车辆段、OCC裙楼均出具一式两份加盖检测专用章的检测报告。

5、投标前应充分考虑影响车站及区间检测进度的各项因素（区间作业和带电设备测试需在晚上停运后进行）

3.项目背景

2.1湖南省实施《中华人民共和国消防法》办法

办法于2011年5月27日湖南省人民代表大会常务委员会第22次会议通过，2011年5月27日湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第55号公布，自2011年9月1日起施行。

第二十七条  需要进行消防设计的建设工程竣工后，建设单位按照管理权限向公安机关消防机构申请消防验收或者报送备案前，消防设施应当按照国家有关规定检测合格。

建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。

第四十七条  消防设施检测、消防安全监测、电气防火技术检测、消防设施维护保养等消防技术服务机构，应当依法获得相应的资质。

2.2《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》（湘公消〔2012〕127号）

2012年6月，湖南省公安消防总队发布了《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》（湘公消[2012]127号），规定了应当实施电气防火检测的单位或场所：

a.人员密集场所；

b.高层和地下建筑；

c.易燃易爆场所；   

d.其他电气火灾危险性较大的场所。

2.3关于印发《公安部消防局2018年工作要点》的通知（公消2017[378]号）

推动社会单位落实主体责任。全面深化单位“四个能力”建设，落实安全自查、隐患自除、责任自负。督促重点单位、火灾高危单位明确消防安全管理机构，鼓励消防安全管理人取得注册消防工程师执业资格，落实“六加一”措施和户籍化管理，定期开展消防安全评估，推动参加火灾公众责任保险，推广安装电气火灾监测设备。督促一般单位开展全员“一懂三会”培训，落实消防设施年度维保检测，在小旅馆、出租屋、合用场所等推广安装简易喷淋、独立式报警装置。联合发改、工商等部门签署备忘录，建立单位消防信用记录制度，对严重失信当事人实施惩戒。

消防6+1目录内容:开展一次消防安全评估、签订一份消防安全承诺书、维护保养一次消防设施、组织检测一次电气和燃气线路设施、全面清洗一次油烟道、集中培训一次全体员工、建立一支自愿者消防队

3.电气防火检测的介绍

   3.1总则与定义

为贯彻消防法律法规要求，以及对地铁建筑安全特殊性的考量，现委托具有相关资质的第三方企业对长沙地铁1、2号线的电气设备与线路进行检测评定。

电气防火检测工作，实际上就是对电气设备火灾隐患状态的一种诊断。
    电气火灾隐患的诊断，具有一定的复杂性。一种隐患征兆可能是多种隐患综合作用的结果，比如接线端子温度过高，是由接触松动（螺母压接不牢、弹簧垫失效）、锈蚀、烧蚀、铜铝连接或过负荷、谐波等现象造成的。这种特性决定了利用一种检测方法只能检测端子温度的高低，而不能确定引起高温的其他原因。另外同一个隐患将表现出多重征兆，比如系统谐波的存在可使线路过负荷、中性线电流过大、自动开关无故跳闸、设备发热等，这一特性决定同一隐患可用不同的方法诊断印证。

为了防范电气火灾的发生，保障公民人身和财产安全，遵照“预防为主，防消结合”的消防工作方针，依照国家和地方有关消防管理和技术规范，对电气防火安全的有关规定，采用现代高科技手段进行电气防火安全检测工作，发现被承包方存在的电气火灾隐患，督促被承包方及时采取措施整改。另外承包方从被承包方采集到的原始信息和数据，也可以作为火灾调查时的证据，改进电气设备安全运行状态的依据和科研方向。电气防火工作的开展具有较强的社会效益和经济效益。

3.2电气防火检测的主要内容

按照《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》（湘公消〔2012〕127号）的要求，电气检测内容主要是对低压配电装置（低压断路器、接触器、熔断器、负荷开关）、配电箱（盘）和开关箱、插座及照明开关、配电线路系统、用电设备系统、 接地和等电位联结、变压器、开关柜（高低压）、电动机等用电设备、电力电缆、通道（电缆沟、桥架）、防雷接地（含SPD）设施、电气防爆设施、照明系统的检测。

二、电气防火检测技术标准及相关规范

1.检测技术标准与要求

按照《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》（湘公消〔2012〕127号）的标准要求进行电气防火检测，根据现行的国家电力设计规范、电气装置施工验收规范、检维修规程；业主的实际用电需求及负荷情况。

    a通过检查检测设备设施“声、色、味、动、温”现场核实变压器、开关柜、电机等设备设施有无异常。

b检查开关柜、电缆沟、桥架、管扥等防火分隔。

c检查防雷（防直击雷、感应雷及浪涌侵入）及等电位连接（安全接地）。

d检查电缆敷设合理性（综合布线）。

e防火防爆区域电气设备设施适用性。

f检查试验应急照明系统。

g检查配电设施及UPS\EPS\直流屏\无功补偿\保护系统等对环境有特殊要求（温度、粉尘）的设备设施环境情况。

h检查配电室、电缆沟、桥架等建构筑物情况。

i其它情况

具体的技术标准与要求

按照湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》（湘公消〔2012〕127号）的标准要求进行电气防火检测，内容（包含并不局限于以下）：

1、低压配电装置（低压断路器、接触器、熔断器、负荷开关）

    1.1 各电器连接部位无过热、锈蚀、烧伤、熔焊痕迹。

    1.2各设备套管、瓷件、附件无破损、裂纹、无放电痕迹。

    1.3各相进出线接线端子无漏电、击穿现象。

1.4电气开关、接触器等靠近高温物体、可燃物或安装在可燃结构上时，应采用隔热散热措施。

 2、配电箱（盘）和开关箱

    2.1 配电箱（盘）应采用不燃烧材料制作。

    2.2 配电箱（盘）和开关箱内导线绝缘良好，排列整齐，固定可靠，导线端头应用螺栓紧固，并有防松装置，多股导线端头应有压接端头。

2.3配电箱（盘）和开关箱内电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹。

2.4照明配电箱（盘）内，对TN-S接地系统应分别设置中性线（N线）、保护地线（PE线）汇流排，N线和PE线分别接各自汇流排上，不得绞接，编号明显。

2.5配电箱（盘）、开关箱下方或附近，不得堆放可燃物。

插座及照明开关

3.1单相两孔插座，右孔（或上孔）与相线相接，左孔（或下孔）与零线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线相接，上孔与PE线相接，PE线不得与零线相接。

3.2插座连接导线应牢固可靠，螺丝压紧无松动，插座完好。

3.3移动插座应有保护接地线，严禁放在可燃物上，严禁串接使用，严禁超载使用。

3.4移动式插座电源线（铜芯电缆护套软线）长度不得超过2m。

4、配电线路系统

4.1室内配电应采用0.45／0.75kV以上额定电压绝缘导线，额定电压不低于0.6／1.0kV电力电缆。

4.2在三相四线或二相三线配电线路中，当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时，其N线或PEN线截面不宜小于相线截面，以气体放电灯为主要负荷回路中，N线截面不应小于相线截面。

4.3导线与灯具、开关插座、吊扇，壁扇等电器设备连接应在设备接线盒内压接，截面10mm2及以下单股铜芯线可与设备端子连接，2.5mm2及以下多股铜芯线应搪锡或压接端子后与设备连接，大于2.5 mm2多股铜线除设备自带插接式端子外，应焊锡或压接端子与设备连接，接线端子连线不得多于两根。

4.4绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎。

4.5低压电力电缆在室内电缆沟、隧道明敷时带有黄麻或其他易燃材料制成的外护层应剥除。

4.6三相四线制中应采用四芯电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护层作中性线，如另设PE线应靠近电缆敷设。

4.7电力电缆芯线相间和中间接头引线及接线端子接触良好，无过热现象，接地线无松动断股现象。

4.8各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下。

4.9低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下。

4.10低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下。

4.11导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下。

4.12绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下。

4.13电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下。

5、用电设备系统

5.1灯具不得直接安装在可燃物件上，当灯具高温部位靠近可燃物时，应采取隔热散热措施。

5.2按灯具安装场所及用途，引进单个灯具的导线最小截面应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》的规定。

5.3照明灯具与可燃物之间距离应符合以下要求： 1）普通灯具不应小于0.3m； 2）高温灯具（聚光灯，碘钨灯）不应小于0.5m： 3）影剧院用面光灯，耳光灯不应小于0.5m： 4）容量100～500W灯具不应小于0.5m： 5）容量500～2000W灯具不应小于0.7m； 6）容量2000W以上灯具不应小于1.2m。

5.4电动机控制设备电气元器件外观应整洁，外壳应无破裂，零部件齐全，各接线端子及紧固件应无缺损、锈蚀等现象。

5.5电动机运行时应无异常声响和气味。

5.6电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其它低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m，并应保持干燥清洁。

5.7电动机外壳接地应牢固可靠，完好无损。

5.8电源插头应与插座匹配，分体式空调穿管应选用不燃或难燃材料套管保护，接线端子应接线牢固，接地可靠。

5.9空调器应安装在不可燃结构上，周围可燃物距离应不小于0.1m，空调器压缩机，风扇电机应无异常声响。

5.10荧光灯镇流器最高允许温度不应超过Tw值，如无标出时，其最高温度不得超过（内有衬纸）95℃和（内无衬纸）85℃；电容器外壳温度不应超过Tc值，如无标示，则最高允许温度不得超过40℃，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下。

5.11工作电流正常时不得超过额定电流值，三相电流应平衡，任意两相间电流差值应小于额定电流的10％，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下。

5.12电气设备连接点，壳体等不应有打火放电现象，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下。

5.13导线、电气设备的连接点、接线端子等的温升不得超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》中的规定数值，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下。

6、接地和等电位联结

6.1建筑物内电气装置保护接地系统宜采用TN-C-S，TN-S或TT系统，有火灾危险场所不应采用TN-C系统，附设有变配电所的建筑内应采用TN-S系统。

6.2建筑电气装置应作等电位联结；即将电气装置的保护接地线（PE线）和各类金属管道、钢建筑结构件、建筑物钢筋互相联结起来、使电位相等或接近。

6.3保护接地线应防止机械损伤和化学腐蚀，即采用加管或角钢保护，并采用防腐蚀措施。

6.4建筑电气装置应设置电源端的系统接地和电气装置外露导电部分的保护接地；10kV变配电所建在建筑物内时，其保护接地和变压器低压侧供电系统接地应共用一组接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

6.5建筑物强弱电装置采用共用接地装置，并采用基础接地体，接地电阻不应大于1Ω。

3.相关技术规范

建筑设备通用图集：

《建筑设备施工安装通用图集》
91SB1～9、91SB-X1

《建筑电气通用图集》
92DQ1～92DQ13

施工质量验收规范：

《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300-200l

《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303—20

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92XZ

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

《等电位联接安装》02D501-2

《建筑防雷设计规范》GB50057-94

《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2002

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86

《工业自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90

《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《建筑设计防火规范》
GB 50016-2006

《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95   

《软件工程国家标准》


《建设工程监理规范》GB50319-2000

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91

《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003）

《建筑工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001      

地铁电气工程设计与施工 14DX010 

地铁设计规范 GB50157

工艺标准：

《建筑给排水暖通空调燃气工程施工工艺标准》Q CJJT-JS04-2004

《建筑电气工程施工工艺标准.》
Q CJJT-JS05-2004

《电梯、智能建筑施工工艺标准》Q CJJT-JS06-2004

三、检测计划时间

第一阶段：1周，完成现场调查和现场检测方案的编制、审核、审批；

第二阶段：6周，完成地铁车站（含相邻一半里程区间隧道）、主变电站、车辆段、OCC裙楼等运营公司管辖范围内的设备设施电气防火检测。

第三阶段：1周，出具报告并报消防主管部门备案。

具体检测时间和检测周期根据合同签订日期及现场实际情况确定。

四、检测方案制定

承包方在工作开始之前，须递交详细、务实的检测方案，并与采购方沟通协调，检测方案内容严格按相关规范、标准实施。

五、电气防火检测工具一览表

检测设备仪器表

	序号
	检测设施、设备名称
	型号规格
	使用状况
	备注

	1
	钳形电流表
	UT208A
	
	

	2
	真实有效值钳表
	ET-6051
	
	

	3
	漏电电流钳形表
	ETCR6300
	
	

	4
	红外热像仪
	UTil 1653
	
	

	5
	钳形接地电阻测试仪
	XT273A
	
	

	6
	数字兆欧表
	UT501
	
	

	7
	数码照像机
	S602Z
	
	

	8
	超声波泄漏/放电检测仪
	XT100K
	
	

	9
	剩余电流测试仪
	UT582
	
	

	10
	接地电阻测试仪
	ZC 29B-1
	
	

	11
	非接触式红外测温仪
	UT300A
	
	

	12
	手摇式绝缘电阻表
	ZC 25-3
	
	

	13
	试电笔
	
	
	

	14
	..........
	
	
	


备注：承包方在进场前需提供检测所需的设备仪器清单。

六、HSE要求

    1)进场前承包方全体人员接受采购方的安全教育。进场后承包方应自觉遵守采购方安全操作规程及规章制度。杜绝安全事故的发生。

    2)安全负责人应做好巡检工作，及时纠正种种违章行为，消除事故隐患。

3)高处作业时应做好防护安全措施。

4）劳保着装，进入施工现场应防范高处坠落物体伤害及防范地面尖锐物扎伤。

    5)承包方不得在已带电的设备上进行任何电气操作，相关手续由承包方办理并由其指定人员进行操作。进行电气检测时应穿戴安全防护用品，并按规程使用检测仪器仪表。

    6）设备、仪器搬运过程的安全管理。

7)进入防爆危险区域作业，应由采购方办理好相关手续后，并有安全人员监护的情况下方可使用非防爆型仪器设备进行检测。

七、项目实施要求

1.项目进场前，采购方向承包人提供必要的图纸资料。

2.承包方应及时做好检测技术和现场准备工作。

3.作业技术准备应做好下列工作：

（1）编制检测组织方案，并交与采购方审核。

（2）做好技术交底和培训。

（3）根据消防标准要求及采购方提供的相关资料，制定检测标准及检测记录表格、检测反馈表格，并交与采购方审核。

4.开工准备应做好下列工作：

（1）编制作业计划，安排好作业程序，协调好各工序的配合工作。

（2）组建作业管理机构和相应的专业作业队伍，并进行进场前的教育。

（3）编制材料、工器具和设备供应计划并做好供应。

（4）承包方应取得运营相应资格证书，具备独立作业资质。

5.进场准备应做好下列工作：

（1）确定检测范围。

（2）组织作业及工程机械设备和材料进场。

（3）作业准备工作就序，开工报告批准后方可进行正式作业。

八、项目验收

按照要求提供2018年度消防电气防火检测报告，并报上级消防主管部门备案。其中，消防电气防火检测报告应包括如下内容：

（一）单位概况及电气消防安全基本情况；

（二）检测内容（含各系统检测记录表格）；

（三）检测结论及重要事项说明；

（四）存在问题；

（五）电气消防安全对策、措施及建议。

第五章 合同格式条款
合同编号:长轨运  服合[2019]  号
服务项目合同 
项目名称：长沙市轨道运营期1、2号线电气防火检测项目                            
项目地点：湖南省长沙市    

甲方：                               

乙方：                               

第一部分  合同协议书
甲方（委托方）：                     
乙方（受托方）：                      
本合同于 2018 年    月    日由甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，按下述条款和条件在湖南省长沙市雨花区签署。
项目概况

详见用户需求书。
2.项目范围：
对长沙地铁1、2号线的电气设备与线路进行检测评定。具体详见用户需求书。

3. 服务期限

本项目的服务期限为           ，以合同签订之日起计算。
4  合同文件构成及解释顺序

（1）补充协议（如果有）；

（2）合同协议书；

（3）合同条款；

（4）用户需求书/技术规格书；

（5）价格清单；

（6）合同其他附件及乙方按合同附录格式及要求出具的文件；

（7）内部竞争性谈判文件、澄清与答疑文件及其它补充资料；

（8）响应文件、澄清文件及其它补充资料；

（9）其他构成本合同的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付合同款项，乙方在此保证全部按照合同向甲方提供服务。

6.考虑到由于乙方将按照合同规定履行全部合同义务，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

7.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。本合同未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等效力。

8.本合同一式八份，正本二份、副本六份，甲方持正本一份、副本五份，乙方持正本一份、副本一份。合同正本与副本具有同等效力，当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。

	甲方：(盖章)

 
	乙方：（盖章）



	法定代表人或其授权代表：


	法定代表人或其授权代表：

	地址：  
	地址：

	邮编： 
	邮编：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	电话： 
	电话：

	传真： 
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：


第二部分  合同条款
1、定义

（1）“项目”是指甲方委托乙方实施                项目。

（2）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（3）“甲方”是指承担直接投资责任和委托服务业务的一方，即            。

（4）“乙方”是指承担服务业务和责任的一方，即                    。

（5）“服务机构”是指乙方派驻本工程现场实施服务业务的组织。

（6）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（7）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（8）“签约合同价”是指甲方和乙方在合同协议书中确定的金额，即本项目的中标价或中选价或成交价。
（9）“合同价格”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后，经长沙市政府相关职能部门或经甲方审定的结算价格。

（10）“检测服务”是指乙方提供的本项目的所有服务，具体内容参见合同附件。

（11）“甲方代表”：指甲方任命的并履行甲方授予的职责和权利的代表。

（12）“服务项目组”：指乙方实施评审服务的组织。

2、服务要求
2.1 项目实施要求： 详见用户需求书  。

2.2 项目管控要求： 详见用户需求书    。

3、签约合同价
3.1 本项目采用总价合同方式，签约合同价（含税）：      元（人民币大写      元）。合同总价在合同执行过程中固定不变，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。
3.2 本项目合同总价包括人工、管理、财务、含增值税在内的所有税费，以及为完成本项目所需的人员、办公、交通、差旅、文件、拟投入测试设备（工具）、培训、评审所有费用（会务费、资料费、专家咨询费、交通费、住宿费、资料费等）、各种规费、税费等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。

4、支付方式
4.1本项目办理履约验收合格且在收到乙方的支付请求和乙方提供的合同价格的100%增值税发票原件及有效期内的履约担保复印件后28个工作日内，支付至合同价格的100%。项目履约验收按甲方相关规定执行。

4.2乙方未按要求开具合法合规的增值税发票的，视为违约，甲方有权拒付相应合同价款，由此所造成的一切损失均由乙方负责。

4.3 本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。
5、 履约担保

5.1 履约担保是办理付款的必要条件之一，乙方应在本合同签订后15个工作日内提供履约担保。
5.2 履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.3 乙方提供履约担保的形式、金额及期限可采用以   方式：

（1）采用银行履约保函形式，银行履约保函的担保额度为签约合同价的10%，担保期限为自保函生效之日起，至服务期满之日止。银行履约保函应为在中国境内注册和营业的银行出具的、以甲方为受益人首次申请即作为无条件付款的保函，银行履约保函格式具体详见合同附录。

（2）采用现金形式，现金担保额度为签约合同价的10%，担保期限为履约保证金到账之日起，至服务期满之日止。履约担保以现金形式提交的，乙方应从其基本账户通过转帐或电汇至甲方指定的账户。户名        ；开户行：           账号：         。

5.4 在乙方完成其合同义务包括任何保证义务后，甲方将把履约担保无息退还乙方。

6、甲方权利和义务
6.1 甲方有权要求乙方按照合同约定履约。

6.2 非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露本项目的任何内容。

6.3 甲方按照合同约定支付合同款项。

6.4 在项目执行期间，甲方应向乙方的工作人员提供必要工作便利。

6.5 甲方应指定专人或专项小组与乙方对接具体工作，及时向乙方提供该项目的相关资料，以保证乙方能提出合理可行的工作建议和成果。

7、乙方职责

7.1 按照国家现行的标准、规范和规程，根据合同约定的技术要求，按合同约定的进度，负责项目计划和管理、负责提供方法论，提交研究成果，并对其质量负责。交付成果不满足甲方要求的，乙方应及时、无偿予以修订、完善。

7.2 配备并提供为完成本项目各阶段工作所涉及必要的办公、通讯、交通等设施、设备,以及履行本合同所需的所有特殊仪器、工具，并承担所有有关费用。

7.3 项目实施团队中的乙方人员在本合同履行期间必须接受和服从甲方项目管理机构的监管。

7.4 应遵守国家规定的各项法律法规规章制度，严格按照合同要求、地铁行业及甲方所制定的规章制度进行作业。

7.5 负责乙方作业人员安全。乙方及乙方作业人员在项目实施中所发生的一切安全事故及损失，由乙方全部承担，若因此给甲方或第三方造成人身损害或财产损失的，由乙方全额赔偿甲方或第三方。

7.6 对于甲方提供的资料，若乙方认为存在不准确或不完整情形时，乙方应及时向甲方提出。

7.7 按约定技术要求及乙方承诺，提供质保、售后、培训等相关服务。

7.8 乙方有义务无偿提供回访服务、后续服务支持和技术咨询。
7.9乙方应对最终提交至甲方的检测报告的真实准确性负责，因乙方原因导致甲方损失的，甲方有权要求乙方全额赔偿。乙方对检测的质量和数据的准确性负完全责任，如果因乙方过失或服务水平低下、检测数据错误等而造成甲方或工程经济损失，甲方有权要求乙方赔偿。

7.10合同期内，乙方应完成本合同约定的所有检测项目并出具相应的检测结果，如检测结果合格应形成正式报告交付至甲方；如检测结果不合格的，乙方应就不合格的原因提出可行性的整改意见。直至复检合格后出具正式报告。
8、项目验收

8.1 项目验收：项目验收详见附件用户需求书/技术规格书。
9、保密条款

9.1乙方对甲方提供的信息资料严格保密，并且不得用于其它商业运作。

9.2未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的信息资料向任何“第三方”披露。

9.3本合同终止后，保密条款同样生效。

10、违约责任

10.1、因乙方原因导致未按合同约定时间完成服务，甲方有权要求乙方限期纠正其违约行为，并采取补救措施以确保项目进度符合合同约定，采取补救措施的费用由乙方承担。如果违约通知发出后乙方仍然继续违约行为且逾期已超过10日，乙方应自逾期之日起每逾期一日按逾期项目成果对应的合同价的0.5%向甲方支付违约金。当违约金累计超过本合同总价的10%，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担（包括直接损失和预期利益损失，以下同）。

10.2、乙方正式提交的项目成果经甲方两次验收不通过，甲方有权拒付该项目成果对应的合同款，且有权解除合同，由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

10.3、乙方在非法定或本合同约定的情形下，未经甲方同意单方解除合同，由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

10.4、乙方未按本合同及法律法规的规定履行其他职责或未按约定履行保密协议的，应向甲方支付本合同总价10%的违约金，由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

10.5、乙方违反本合同技术成果归属规定，应向甲方支付本合同总价10%的违约金，且甲方有权解除合同，由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

10.6、乙方未在本合同签订后15个工作日内提供履约担保的，乙方应向甲方交纳1000元/天的违约金。
10.7、上述损失均包括但不限于因乙方未按本合同约定及时履行义务或履行义务未达到相应质量标准和要求等导致相应设备等存在安全隐患，实际影响甲方运营安全或导致安全事故所产生的损失，同时也包括预期利益损失、给第三人的人身或财产造成的损害、人民法院裁定或达成和解中所涉支付内容损失等。

11、技术成果归属

11.1 在履行本合同过程中，乙方为履行本合同所交付甲方的研究成果，阶段性文件，测试资料，以及甲方利用乙方提供的相关文件等，均归甲方所有，任何单位及个人，未经甲方允许，不得作为其他用途。

11.2 如任何第三方声称乙方提供给甲方的项目成果侵犯该方的专利、著作权、商标权和商业秘密，甲方会把该等权利主张立即书面通知乙方，乙方将负责自费就上述权利主张进行抗辩或应诉，并在辩护及有关的和解谈判中具有控制权，甲方同意与乙方合作。乙方应最终负责支付法院生效裁判的或经乙方同意的和解中包括的由甲方承担的损害赔偿金、财产保全费、公证费、诉讼费和律师费一切费用。

12、不可抗力
如发生不可抗力事件（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且各方不被视为违约，但各方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，各方应立即采取措施继续履行本合同。受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后10天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

13、争议解决
13.1 在合同履行过程中出现任何争议，双方应协商解决。

13.2 若双方协商在一方向另一方发出要求协商解决的书面通知后的30日内不能达成一致，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.3 诉讼进行期间，除必须在诉讼过程中进行解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行，即双方将继续履行诉讼部分以外的合同义务。

14、合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

乙方完成本合同约定的全部工作；

甲方与乙方结清并支付服务费用；

乙方将将甲方提供的资料归还。

15、双方约定的其他事项

                                       。

第三部分  服务方案
第四部分  合同附件
附件一 价格清单

	序号
	项目名称
	

	1
	服务期限
	

	2
	签约合同价
	


附件二 中选通知书

附件三 答疑及澄清

附件四 项目关键岗位人员表
附件五 廉政合同
廉政合同
根据国家法律、法规以及有关廉政的规定，为做好项目中的党风廉政建设，保证项目高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，             的项目法人       (以下称“甲方”)与       （以下称“乙方”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行       项目的合同文件（以下简称主合同），自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方解除与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的项目进行投标的处罚。

第五条 双方约定：本协议书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本协议书有效期为甲乙双方签署之日起至主合同完全履行完毕之日止。

第七条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：

（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15874975219。

（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方单位： （盖章）                          乙方单位： （盖章）          

法定代表人：（签字）                          法定代表人： （签字）        

或授权代理人：（签字）                        或授权代理人：（签字）        
电话：                                       电话：                       

        年      月        日                         年       月       日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）        

合同附录

附录一 授权委托书（格式）

授权委托书

本授权书声明：注册于              （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为  的               项目《长沙市轨道交通运营有限公司运营施工管理系统采购项目合同》的签约、执行和质量保证期服务、售后服务期服务等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                            

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：                    

乙方全称（公章）：                            

乙方地址：                            

电     话：                            

传     真：                            
附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）
附录二 银行履约保函（格式）
银行履约保函

                                   保函编号：             

                      （甲方名称）：

    鉴于           （甲方名称，以下简称“你方”）与          （乙方名称，以下简称“乙方”）于     年   月   日协商一致共同签订合同编号为          的《               合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

    1.担保金额为合同价格的10%，即人民币（大写）           元（小写：¥        ）。

    2. 担保有效期自你方与乙方签订的合同生效之日起至      之日止。

    3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

    4.你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

    5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.本保函自我方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

7.本保函失效后，请将本保函正本原件退回我行注销。未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除需方之外的任何第三方不承担任何责任。

担保人：           （盖单位章）
法定代表人或授权代理人：           （签字）

地址：           

邮政编码：           

电话：           

传真：          

第六章 响应文件组成
谈判单位的响应文件应包含以下部分：
一、资格审查文件
1．谈判响应声明
2．谈判承诺书
3．法定代表人身份证明书
4．法定代表人授权书
5．谈判单位资格条件证明文件

二、报价文件
1．报价一览表

2. 分项报价表
3．其他资料（如有）
长沙市轨道交通运营有限公司
自主竞争性谈判响应文件
资格审查文件
谈判项目名称：                      
谈判单位名称：      （加盖单位公章）
谈判项目编号：                      
年  月  日
资格审查文件的组成

一、谈判响应声明
二、谈判承诺书
三、法定代表人身份证明
四、法定代表人授权书
五、谈判单位资格条件证明文件

一、谈判响应声明
致             (采购单位)：
我方己仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（谈判项目编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起 90 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件包括资格审查文件、报价文件均为正本   份和副本   份，电子文件（包括响应文件全部内容）   份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。
三、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。
四、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
五、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第24条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

谈判单位名称：    （盖单位章）    
法定代表人(签字或盖章)：              _
日期：       年      月     日
二、谈判承诺书
                     （采购单位名称）：
本单位已详细阅读贵单位                      项目竞争性谈判文件，现就参加本项目谈判有关事项郑重承诺如下：
一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。
二、遵守国家、省、市有关招标投标及采购的法律、规章及规范性文件。
三、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。
四、竞争性谈判响应文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。
五、保证没有组织、参与围标、串标行为。
六、不与采购人或者谈判小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。
七、若中选，将按照谈判文件规定及时与采购单位签订合同，严格履行合同条款内容。 

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。
谈判单位：（公章）                       法定代表人（签字或盖章）：               
联系地址：            　　　　　　　　　 邮编：            
联系人：            　　　　　　　　　　 电话：            
　　　　　 　 　　　　　　　　　
 年　  月　  日
三、法定代表人身份证明
谈判单位名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （谈判单位名称）的法定代表人。
特此证明。

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。 
谈判单位名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      
四、法定代表人授权书
本人          （姓名、职务）系                           （谈判单位名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。 
谈判单位名称（盖单位章）：                     
法定代表人（亲笔签字）：                     
委托代理人（亲笔签字）：                     
日期：         年      月       日
五、谈判单位资格证明文件
根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件：

营业执照副本原件及复印件；
谈判单位须具有省级公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防设施维护保养检测）一级资质（须符合《中华人民共和国公安部令第129号》第十五条款要求），或具有湖南省公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防设施维护保养检测）临时一级资质，须提供资质证书原件及复印件；

本项目自响应文件递交截止前36个月以来，谈判单位须具有电气防火检测相关业绩。不接受联合体、港澳台或境外业绩。业绩证明材料以提供的合同为准，时间以合同中甲方签字时间为准，须提供合同原件及复印件

谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：
1、上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。
2、上述证明文件原件须用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。
长沙市轨道交通运营有限公司
自主竞争性谈判响应文件
报价文件
谈判项目名称：                      
谈判单位名称：     （加盖单位公章）   
谈判项目编号：                        
年  月  日
报价文件的组成

报价一览表

二、分项报价表
三、其他资料（如有）
一、报价一览表
	项目名称
项目名称
	

	项目编号
	

	服务内容
	

	服务期限
	

	总报价
	大写：          元
	小写：           元

	备  注
	


注：

    1.本次谈判为一次性报价。

    2.本表内“总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用。
谈判单位名称：    （盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _
日期：       年      月     日
二、分项报价表

	项目名称
项目名称
	

	项目编号
	

	服务内容
	

	服务期限
	

	一号线报价
	大写：          元
	小写：           元

	二号线报价
	大写：          元
	小写：           元

	备  注
	


注：

    1.本次谈判为一次性报价。

    2.本表内“总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用。
谈判单位名称：    （盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _
日期：       年      月     日
三、其他资料（如有）




附：


营业执照副本复印件











附：


法定代表人身份证（双面）复印件











附：


委托代理人身份证（双面）复印件













_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

