长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判文件

谈判项目名称：长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目（第二次）

采购单位名称：长沙市轨道交通运营有限公司

谈判项目编号：长轨运工采【2022】001号

二〇二二年十一月

目   录

第一章  谈判邀请公告	1

第二章  谈判须知	6

谈判须知前附表	6

谈判须知正文	8

一、说明	8

二、谈判文件	9

三、响应文件	9

四、响应文件的递交	11

五、响应文件的评审	12

六、响应文件的澄清、说明及补正	12

七、中选结果与授予合同	12

八、其他	13

第三章  评审办法及标准	16

第四章  用户需求书（另册）	22

第五章  谈判最高限价（另册）	23

第六章  合同格式条款	24

第七章  响应文件组成	36

一、谈判承诺书	38

二、法定代表人身份证明书	39

三、授权委托书	40

四、谈判单位资格证明文件	41

五、不拖欠农民工工资承诺书	43

六、报价一览表	44

七、投标报价表	45

八、其他资料（如有）	46

第一章  谈判邀请公告

湖南方圆工程咨询监理有限公司受长沙市轨道运营有限公司的委托，对长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目（第二次）进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动，本项目为不含税报价。

- 项目概况

- 项目名称：长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目（第二次）

- 项目编号：长轨运工采【2022】001号

- 最高限价：348154.86元

- 标段划分：共划分1个标段。

- 质保期：项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。（具体详见用户需求书）

- 施工工期：本项目施工工期为以甲方发出的开工通知日期起算，2个月内完成此项目所有施工，2个月完成竣工验收，总计4个月。（具体详见用户需求书）

- 采购范围：本项目主要对2号线金星路站卫生间排污系统及相关设备设施进行改造。（具体详见用户需求书）

- 资格要求

- 谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司/单位。

- 谈判单位须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。

- 本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建【2020】208号文执行。详见附表《关键岗位人员最低配备要求表》。

- 湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

- 本次采购不接受联合体。

- 被长沙市轨道交通集团有限公司或长沙市轨道交通运营有限公司函告禁止在一定期限内参与投标的单位按函告内容执行。

- 评审办法

本项目评审办法采用： 经符合性审查合格后的最低价法   综合评审法

- 自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，自本公告发布之日起登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

- 谈判文件的澄清与答疑

- 本项目不组织答疑会和现场踏勘。

- 谈判单位若对谈判文件有任何疑问，应于2022年11月28日17：00时（含）前（节假日除外）以书面形式（经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）递交至采购代理机构。

- 在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

- 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏，采购单位或代理机构不负任何责任。

- 谈判保证金提交与退还

不要求提交谈判保证金。

要求提交谈判保证金，具体要求如下：

- 谈判单位须在城轨采购网（网址：www.mtrmart.com）注册参与并按要求提交谈判保证金。本次谈判保证金的金额为（人民币）陆仟玖佰元整（¥6900元），谈判保证金必须由谈判单位的银行对公账户一次性转出，提交谈判保证金的账户名称应与谈判单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。否则将无权限参加本次谈判。

- 本次参与谈判单位的谈判保证金必须在2022年12月5日9:00前(含)到达专用账户（以托管银行到账的日期为准），逾期或未提交谈判保证金的谈判单位，将无权限参加本次谈判。

- 本次谈判保证金的提交仅接受银行转账的方式，谈判保证金由广州地铁物资有限公司代收、代退。账户名为广州地铁物资有限公司（开户分行：平安银行广州分行营业部），城轨采购网（网址：www.mtrmart.com）系统会为本项目自动生成谈判保证金账户信息（虚拟子账户），相关账户信息以实际信息为准。

- 谈判保证金的退还：未中选单位的谈判保证金，将在其确定对本项目谈判采购过程及结果无异议，且在中选结果公示截止后予以退还谈判保证金；中选单位的谈判保证金将在签署合同并提交履约保证金后予以退还。如在退还谈判保证金时发生银行费用，则在谈判保证金金额内扣减后将余额退回。

- 项目终止谈判保证金退还，已经收取谈判保证金的，将在终止采购活动后无息退还所收取的谈判保证金。重新组织采购时，谈判单位应当重新获取保证金账号，并提交谈判保证金。

- 谈判单位在谈判截止时间前撤回已提交的响应文件的，将在收到供应商书面撤回通知后，退还已收取的谈判保证金。

- 出现包括但不限于下列情况的，采购单位将按照长沙市轨道交通运营有限公司相关制度和合同条款等相关规定，视其情节轻重，给予没收部分或全部谈判保证金，并出具书面处理决定，除此之外，如谈判单位给采购单位造成的损失超过谈判保证金数额的，谈判单位应当对超过部分给予赔偿。

- 谈判单位提出撤回或撤销或放弃中选资格或对报价提出实质性修改；

- 中选单位未能在规定期限内签订合同或不按报价结果签订合同；

- 中选单位未能在规定期限内提交履约保证金；

- 中选单位在合同订立过程中未能完全响应采购文件、清单、附件、合同要求以致合同无法订立的；

- 经查实谈判单位报价资料弄虚作假的；

- 串通参与谈判相关行为的。如不同谈判单位的谈判保证金从同一账户转出。

- 响应文件的递交

- 响应文件递交的截止时间及谈判时间为2022年12月5日14时30分，地点为长沙市劳动东路二段48号黄兴车辆段综合楼9楼910电子评标室。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的响应文件（含电子文件），采购单位或采购代理机构将予以拒收。

- 谈判单位代表应佩戴口罩，携带身份证进行实名登记，配合做好体温检测，提供“健康码”、“行程码”及48小时内核酸检测证明，否则响应文件将予以拒收。

- 中选原则

- 谈判评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐不超过3名中选候选人，并对排名第一的中选候选人进行公示。经公示无异议后，确定排名第一的中选候选人为中选人。

- 排名第一的中选候选人中选后放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购单位可以按照谈判评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新采购。

- 异议与投诉

- 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在结果公示规定的期限内向采购人提出。异议的提出与处理按《长沙市轨道交通运营有限公司工程类采购管理办法(试行）》执行。

- 供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动违反相关法律法规或规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起10日内向长沙市轨道交通运营有限公司监察审计部门投诉。

- 联系方式

采购人：长沙市轨道交通运营有限公司

地  址：湖南省长沙市劳动东路二段48号黄兴车辆段

联系人：沈先生

电  话：0731-86852347

采购代理机构：湖南方圆工程咨询监理有限公司

地  址：长沙市芙蓉区锦泰广场北湖南国际商务中心401、402室

联系人：田芬、刘利荣、熊荻

电  话：0731-84770112

2022年11月21日

附表：

关键岗位人员最低配备要求表

| 关键岗位人员最低配备要求 | 其他要求 |
| --- | --- |
| 现场施工部关键岗位人员按湘建建【2020】208号文最低配备如下： 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、专职安全员1人 | 1.拟任项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和项目负责人安全生产考核合格证。 2.拟任技术负责人具备建筑工程相关专业中级及以上职称。 3.拟任施工员具备施工员岗位资格证书。 4.拟任专职安全员具备专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。 注：岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。 |

备注：

- 在项目实施过程中，现场施工部关键岗位人员配备应按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建【2020】208号文）的规定执行,且不能在长沙市轨道交通运营有限公司的其他项目担任关键岗位。

- 施工员可由技术负责人兼任。

- 须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员；当专职安全员为1人时，须为综合类；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类或综合类。

- 建筑面积小于5000平方米的工程，质量员可由技术负责人兼任。

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 名 称 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目（第二次） |
| 采购单位 | 长沙市轨道交通运营有限公司 |
| 采购代理机构 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 |
| 最高限价 | 348154.86元，不超过最高限价的谈判总报价为有效报价 |
| 评审办法 | 经符合性审查合格后的最低价法 综合评审法 |
| 资格要求 | - 谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司/单位。 - 谈判单位须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。 - 本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建【2020】208号文执行。详见附表《关键岗位人员最低配备要求表》。 - 湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。 - 本次采购不接受联合体。 - 被长沙市轨道交通集团有限公司或长沙市轨道交通运营有限公司函告禁止在一定期限内参与投标的单位按函告内容执行。 |
| 谈判答疑文件 递交截止时间 | 2022年11月28日17时00分(北京时间) |
| 谈判答疑文件 递交方式及地点 | 谈判答疑文件应以书面形式递交至长沙市芙蓉区锦泰广场北湖南国际商务中心401、402室。 |
| 响应文件的递交 截止及谈判时间 | 2022年12月5日14时30分(北京时间) |
| 响应文件的递交 及谈判地点 | 长沙市劳动东路二段48号黄兴车辆段综合楼9楼910电子评标室 |
| 谈判现场验证 须提交的资料 | - 谈判单位代表是谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须提供法定代表人身份证明书原件（格式详见本文件第七章）及本人身份证原件。 - 谈判单位代表是由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须提供授权委托书原件（格式详见本文件第七章）及本人身份证原件。 |
| 响应文件有效期 | 180日历天，从谈判截止之日起算。 |
| 响应文件份数及要求 | 响应文件纸质文件一式三份（其中正本一份，副本二份），电子文件（U盘或光盘）一份。响应文件一正两副与电子文件一起密封包装。 |
| 价格承包内容 | 单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用(水电费除外）。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。 |
| 项目支付方式 | 1.本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过签约合同价的70%。 2.工程竣工结算经甲方审定后，支付至合同价格的97%，剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题甲方一次性无息付清。 |
| 信息发布 指定媒体 | 长沙市轨道交通集团有限公司http://www.hncsmtr.com/ |
| 谈判保证金 提交渠道 | 城轨采购网（网址：www.mtrmart.com） |
| 自主竞争性谈判 文件的获取 | “信息发布指定媒介”中对应采购项目谈判邀请公告附件 |
| 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费以中选价为基数，按《采购代理服务费收费参照汇率表》(附件)计算，服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。由中选单位全额支付，中选单位应在本项目完成中选通知书备案、资料归档等手续，且接到采购单位的通知后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |
| 其他规定 | / |

谈判须知正文

一、说明

1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。

3.定义

3.1“采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。

3.2“谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。参与本项目的谈判单位应按前附表规定的要求获取谈判文件。

3.3“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的机构。本采购项目的采购代理机构名称见前附表。

3.4“谈判评审小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

4.谈判单位资格要求

4.1参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；

4.2参与谈判的单位存在下列情形之一的，其谈判将被否决：

（1）与采购单位（或本项目采购代理机构）存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）谈判单位法定代表人或负责人与其他谈判单位法定代表人或负责人为同一人；

（3）与本采购项目的其他谈判单位存在控股、管理关系；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单。

（8）不同谈判单位的谈判保证金从同一账户转出的情形。

5.参与谈判的费用

5.1无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。

5.2采购代理服务费由中选单位全额承担。本项目采购代理服务费以中选价为基数，按谈判须知《采购代理服务费收费标准》（详见本须知附件）向中选单位收取。

6．谈判现场验证资料

6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的：应提供法定代表人身份证明书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

6.2谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的：应提供授权委托书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法及标准

第四章 用户需求书

第五章 最高限价

第六章 合同格式条款

第七章 响应文件组成

7.2响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。

7.3谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。

8.谈判文件的澄清及答疑

8.1.谈判单位应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如有疑问，应按前附表规定的时间、方式及地点向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由谈判单位自己承担。

8.2.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

8.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官网（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或采购代理机构不负任何责任。

9.响应文件递交截止时间、谈判会议时间及地点

9.1谈判单位递交响应文件截止时间、谈判会议时间及地点见前附表。

三、响应文件

10.一般要求

10.1谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，严禁复制、粘贴，并保证所提供的全部资料的真实性。

10.2谈判单位提交的响应文件、谈判单位与采购单位及采购代理机构的所有来往函电均使用中文。

10.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

10.5谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。

11.响应文件的组成

11.1响应文件应包括下列内容：

（1）谈判承诺书

（2）法定代表人身份证明书

（3）授权委托书

（4）谈判单位资格条件证明文件

（5）不拖欠农民工工资承诺书

（6）报价一览表

（7）投标报价表

（8）其他资料（如有）

11.2在谈判过程中，谈判单位根据谈判评审小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。

11.3谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。

12.报价要求

12.1本项目为一轮报价。谈判单位的报价，应是完成谈判文件及合同条款上所列的全部谈判内容及工期。

12.2报价方式：除非采购单位对谈判文件予以修改，谈判单位应按采购单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

12.3谈判单位应填写工程量清单中所述的所有项目的综合单价和合价，谈判单位没有填入综合单价或合价的项目，采购单位将不予支付，并认为此项目费用已包含在工程量清单的其它综合单价或合价之中。

12.4计价方式：谈判单位应遵守湘建价﹝2020﹞56号文件的有关规定，定额执行2020年湖南省消耗量标准，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的报价，但报价不能低于其企业成本价。

12.5销项税额必须严格按标准执行，不得折扣、优惠；

12.6材料价格调整问题:见合同条款。

12.7工程量的变更调整:见合同条款。

12.8本项目设置最高限价，谈判单位所报含税总报价不能超过最高限价，不超过最高限价的谈判总报价为有效报价。本项目最高限价见前附表。

12.9本项目以不含增值税总价进行评审。谈判单位报价须满足“谈判不含增值税总报价=谈判总报价/（1+增值税税率）”和“不含增值税单价=含税单价/（1+增值税税率）”，否则视为无效报价。

12.10谈判单位投标前请进行必要的现场踏勘，了解项目实际情况，产生的费用自行承担。

12.11谈判单位应按谈判文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

12.12除合同另有约定外，谈判报价作为中选价及合同价在合同履行期间是固定不变的，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。中选单位不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.13谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.14最低报价不能作为中选的保证。

12.15本项目为单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用(水电费除外）。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14.响应文件的编制

14.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印（建议双面打印），并按第七章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。对响应文件的澄清、说明和补正应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。由谈判单位的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书。法定代表人身份证明书或授权委托书应符合第七章“响应文件格式”的要求。

14.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。

14.4响应文件为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含响应文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，若响应文件副本为正本的复印件，还需在谈判文件要求盖章处加盖单位公章。当正本和副本有差异时，以正本为准。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封

15.1谈判单位须将响应文件一正两副与电子文件一起密封包装。

16.响应文件的标记

16.1响应文件的密封封套上须写明如下内容。

采购单位： 项目名称： 谈判单位：（填写单位名称并加盖单位公章） 年 月 日

17.响应文件的递交与接收

17.1谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位、采购代理机构应当拒收。

17.2采购单位、采购代理机构在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收响应文件。

五、响应文件的评审

18.评审由谈判评审小组负责，谈判评审小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。

六、响应文件的澄清、说明及补正

19.澄清

19.1谈判评审小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派法定代表人或授权委托人进行答疑和澄清。

20.说明及补正

20.1必要时谈判评审小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位法定代表人或委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。

20.2谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

20.3与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、谈判不含增值税总报价、谈判有效期、施工工期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。

七、中选结果与授予合同

21.中选信息的公布

21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布，公示期限为3个工作日。

22.评审结果异议

22.1谈判单位对评审结果有异议的，应当在结果公示期间提出。

23.中选通知

23.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。

24.签订合同

24.1谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。

24.2中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。

24.3中选单位应当按照合同约定履行义务。

25.纪律和监督

25.1对采购单位的纪律要求

采购单位不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2对谈判单位的纪律要求

谈判单位不得相互串通或者与采购单位及采购代理机构串通，不得向采购单位、采购代理机构或者谈判评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

25.3对谈判评审小组成员的纪律要求

谈判评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

25.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

八、其他

26.处罚规定

26.1采购单位有权在谈判有效期内的任何时候，对谈判单位提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现谈判单位在谈判过程中有弄虚作假、围标串标的行为，或有不按谈判文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在采购过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格处理；被列为中选候选人的，取消中选候选人资格；已中选的，取消中选资格。同时视其情节轻重，给予没收部分或全部谈判保证金，或（和）禁止其一定期限内（最多三年）参与采购人项目招标采购活动，并出具书面处理决定。除此之外，如谈判单位给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，谈判单位应当对超过部分给予赔偿。包括但不限于下列情形：

- 谈判单位提出撤回或撤销或放弃中选资格或对报价提出实质性修改；

- 中选单位未能在规定期限内签订合同或不按报价结果签订合同；

- 中选单位未能在规定期限内提交履约保证金；

- 中选单位在合同订立过程中未能完全响应采购文件、清单、附件、合同要求以致合同无法订立的；

- 经查实谈判单位报价资料弄虚作假的；

- 串通参与谈判相关行为的。如不同谈判单位的谈判保证金从同一账户转出。

26.2谈判单位不允许有挂靠或转包的行为，采购单位或评审小组在任何时候发现谈判单位是挂靠或转包的，该谈判单位按照不合格供应商处理，采购单位有权取消其中选资格或（和）没收谈判保证金，已签订合同的，终止合同，没收履约保证金，并追究该谈判单位的有关法律责任。

26.3.谈判单位不允许有违背《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号）规定的行为。采购单位或评审小组在任何时候发现谈判单位存在违背该规定行为的，该谈判单位按照不合格供应商处理，采购单位有权取消其中选资格或（和）没收谈判保证金，已签订合同的，终止合同，没收履约保证金，并追究该谈判单位的有关法律责任。

26.4法律法规中规定的其他情形。

附件：

采购代理服务费收费参照汇率表

| 汇率 中选金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～400万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 备注 | 采购代理服务费的收费标准为：以中选价为基数，按《采购代理服务费收费参照汇率表》进行计算后，向中选单位收取。服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。 |  |  |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%＝1万元

（300-100）万元×0.7%＝1.4万元

合计收费＝1+1.4＝2.4（万元）

本项目采购代理服务费为2万元

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

1.1本项目采用：

经符合性审查合格后的最低价法。

☑综合评审法，商务20分，技术30分，报价50分，总分100分。

二、谈判程序

2.1采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、采购代理机构（如有）、谈判单位代表参与。

2.2谈判程序分为：谈判验证阶段及谈判评审阶段。

三、谈判验证阶段

谈判验证阶段分为身份验证和唱价。

3.1身份验证阶段

3.1.1采购单位按本文件前附表内规定的响应文件的谈判现场验证要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

3.1.2参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不得进入下一阶段。

3.2唱价阶段

3.2.1身份验证结束后，由采购单位或采购代理机构（如有）当众拆封经身份验证合格的谈判单位的谈判响应文件，宣读响应文件中《报价一览表》内容，并记录在案。

3.2.2谈判单位法定代表人或授权委托人、现场监督员、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，谈判单位对本阶段有异议的应当场提出，采购单位或采购代理机构（如有）人员当场作出答复，并记录在案，未提出的，视为无异议。

四、谈判评审阶段

谈判评审阶段分为符合性审查、详细评审及推荐中选单位。

4.1符合性审查阶段

符合性审查分为对谈判单位资格的符合性审查及报价的符合性审查。

4.1.1资格的符合性审查

谈判评审小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的相关资料为准。

4.1.2报价的符合性审查

谈判评审小组根据谈判文件的规定，对报价文件的有效性、完整性等进行符合性审查。

4.1.3有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下一阶段：

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的。

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的。

（3）不满足资格条件要求的。

（4）不满足用户需求书要求的。

（5）谈判总报价超过谈判最高限价的。

（6）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，谈判文件另有要求的除外。

4.1.4算术错误修正

谈判评审小组检查谈判单位的报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经谈判单位进行确认后具有约束力。谈判单位不接受修正价格的，应当予以否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价。

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

4.2详细评审阶段

谈判评审小组应按以下规定的评审因素和标准对经符合性审查合格的谈判单位进行详细评审及计分，并计算出评审总得分。

4.2.1详细评审的程序

（1）商务评审（见附表1）；

（2）技术评审（见附表2）；

（3）谈判报价评审（见附表3）；

（4）计算各谈判单位的综合得分；

（5）按综合得分从高至低确定谈判单位的排序。

4.2.2评审项目的分值没有区间的由谈判评审小组集体评议评分；评审项目的分值有区间的由谈判评审小组集体评议后，谈判评审小组成员独自评分。有下列情况之一者，该评标因素的评审计分为无效分：

（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；

（2）同一项目有两个或两个以上评审计分的；

（3）评审过程中谈判评审小组成员存在讨论、修改、参照调整已评审分数的情形的；

（4）如有采购单位评委，采购单位评委在评审过程中发表倾向性意见，或存在干扰其他谈判小组成员独立评审权的行为。

4.2.3评审因素各部分的分值为：

| 序号 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 20 |
| 2 | 技术 | 30 |
| 3 | 报价 | 50 |
| 合计 |  | 100 |

4.2.4谈判单位各单项得分之和即为谈判单位评审得分。

4.2.5谈判评审小组应当根据详细评审的结果对谈判单位进行排序，2个以上投标人综合得分相同时，则不含增值税总报价低的排序靠前；谈判不含增值税总报价得分亦相同时，由谈判评审小组投票决定排序。

5.推荐中选单位

5.1谈判评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐不超过3名中选候选人，并对排名第一的中选候选人进行公示。经公示无异议后，确定排名第一的中选候选人为中选人。

5.2排名第一的中选候选人中选后放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购单位可以按照谈判评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新采购。

附表1

商务详细评分标准表（总分20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的编制 | 2 | 响应文件的编制完全满足谈判文件并响应的得2分。 存在细微偏差的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 谈判单位业绩 | 8 | 谈判单位具有1个加分业绩得4分。每增加1个加分业绩加2分，最多加4分。 |
| 3 | 综合实力 | 3 | 具备有效的质量管理体系认证证书的，得1分； 具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 具备有效的环境管理体系认证证书的，得1分。 |
| 4 | 人员配置 | 3 | 项目关键岗位人员配备满足本项目关键岗位人员最低配备要求基础上，每增加1名本项目关键岗位人员（施工员或专职安全员）加1分，最多加3分。 |
| 5 | 不良行为 | 4 | 投标人或拟任项目负责人无不良行为记录的计4分。 投标人或拟任项目负责人每发生一次严重不良行为记录每条扣4分； 投标人或拟任项目负责人每发生一次一般不良行为记录每条扣2分，扣完为止。 |
| 6 | 合计 | 20 |  |

评审说明：

1.细微偏差是指谈判响应文件实质性响应了谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据，或者响应文件格式等地方存在与谈判文件规定不完全一致等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他谈判单位造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

2.加分业绩是指谈判单位在本项目谈判截止之日前36个月内须具有单个合同金额不少于20万元的建筑工程维修或改造相关业绩。不接受联合体业绩、港澳台或境外业绩。业绩证明材料以同时提供的合同原件扫描件和可查验的增值税发票（开票金额不少于合同金额的10%）原件扫描件为准（均须加盖谈判单位公章），业绩金额以合同中的金额为准，时间以合同中甲方签订时间为准。

3.响应文件缺失某项评审因素的，该项计零分。

4.获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，须提供有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的复印件，并加盖谈判单位公章。

5.项目关键岗位人员最低配备要求详见本项目谈判公告，人员证书均需提供相关证明材料复印件，并加盖谈判单位公章。

6.不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。湖南省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据。投标人和拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为180天，自湖南省住房和城乡建设厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不扣分。

附表2

技术评审计分表（总分30分）

| 序号 | 评审因素 |  | 最高 分值 | 评审标准 | 计分 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | 施工方案与控制措施 | 20 | 项目总体概况、质量标准、安全目标等表述清晰、完整；质量管理、安全管理卡控措施清晰；实施与监控措施全面、有效；施工人员、材料组织规划合理、可行，保障措施得力。 | 18-20 |
|  |  |  |  | 项目总体概况、质量标准、安全目标等表述较清晰；质量管理、安全管理卡控措施较清晰；实施与监控措施基本可行；施工人员、材料组织规划较合理，保障措施基本可行。 | 15-17 |
|  |  |  |  | 项目总体概况、质量标准、安全目标等表述欠清晰；无质量、安全管理卡控措施或卡控措施不全；无实施与监控措施；施工人员、材料组织组织规划欠合理。 | 12-14 |
| 2 |  | 工程进度计划与保证措施 | 10 | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。 | 8－10 |
|  |  |  |  | 总工期及节点工期满足竞谈文件要求；施工进度计划内容欠全面，线路欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行。 | 5-7 |
| 3 | 合计 |  | 30 |  |  |

附表3

报价评分标准（总分50分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 从0开始每升1%减2分，即 100-2*100X |
| 2 | 谈判报价＝基准价 | 100分 |
| 3 |  | 从0开始每降1%加1分，即 100+100X |
| 4 |  | 从-3%开始每降1%减1分，即 103-（100X-3） |

备注：

1、当谈判单位的谈判报价低于（不含）进入详细评审的所有有效谈判报价的算术平均值90%时，由谈判评审小组启动成本评审工作，以判别该谈判单位的谈判报价是否低于其成本。谈判评审小组应当要求该谈判单位作出书面说明并提供相应的证明材料。谈判单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判评审小组认定该谈判单位以低于成本报价竞标，并否决其投标。

2、评审基准价计算方法：

（1）进入详细评审且未低于成本报价的谈判单位，均进入最终报价的算术平均。

（2）进入基准价计算的谈判单位为：符合本谈判文件规定，且谈判报价在所有进入最终报价算术平均值的±10%以内的投标人。

基准价计算公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=

N

i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的报价； N为进入基准价计算的报价的个数。

3、X为谈判报价升、降率百分点数的绝对值，即

谈判报价—基准价

×100%

基准价

4、按百分制计算：报价加分最多加3分，报价最高得分为103分。

5、按百分制计算报价得分*权值50%，报价加权得分最高为51.5分。

6、报价评审时，统一保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

7、本表内“谈判报价”是指不含增值税的报价。

第四章  用户需求书（另册）

用户需求书详见本项目谈判邀请公告附件：长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目用户需求书。

第五章  谈判最高限价（另册）

本项目谈判最高限价：

小写：348154.86元；

大写：叁拾肆万捌仟壹佰伍拾肆元捌角陆分

- 一、长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目最高限价（含税）为348154.86元。含税总报价不得高于公示的最高限价。

- 二、最高限价（含税）包含项目实施过程按相关法律政策征收的一切税费、管理费、保险费、利润以及其他一切与该项目实施有关的所有费用。

三、本项目具体工作内容以用户需求书为准，合同价格不随政府政策及市场物价上涨或回落等因素调整（税金除外）。请谈判单位依据用户需求书并充分考虑各项上涨因素后自行报价。

谈判最高限价清单详见本项目谈判邀请公告附件：长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目最高限价。

第六章  合同格式条款

合同编号:

工程项目合同

项目名称：长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目

工程地点：湖南省长沙市

甲方：长沙市轨道交通运营有限公司

乙方：

第一部分 合同协议书

甲方（全称）:长沙市轨道交通运营有限公司（以下简称甲方）

乙方（全称）:                       （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程建设及有关事项协商一致，共同签订本合同。

1、工程概况

1.1工程名称：长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目。

1.2工程地点：详见用户需求书/技术规格书。

1.3工程内容： 详见用户需求书/技术规格书，具体工程内容以施工图纸和工程量清单为准。

1.4工程承包范围：详见用户需求书/技术规格书。

2、合同工期

详见用户需求书/技术规格书。

3、签约合同价与合同形式

3.1签约合同价为为含增值税价，金额为人民币（大写）        （¥     ），其中不含增值税价格为¥      、签约合同价中的增值税为¥       。增值税根据乙方提供给甲方的增值税专用发票中的税额据实支付和结算，具体价格组成详见签约合同价清单。

3.2合同价格方式：

单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用(水电费除外）。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

总价合同，合同总价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用(水电费除外）。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

4、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）补充协议（如果有）；

（2）合同协议书；

（3）中选通知书/谈判记录表；

（4）用户需求书/技术规格书；

（5）图纸；

（6）技术标准及要求;

（7）签约合同价清单；

（8）合同附件及承包人按合同附录格式及要求出具的文件；

（9）自主竞争性谈判文件/直接委托谈判文件、澄清与答疑文件及其它补充资料；

（10）谈判响应文件、澄清文件及其它补充资料；

（11）其他构成本合同的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

5、缺陷责任期和工程保修期

5.1缺陷责任期：详见用户需求书/技术规格书。

5.2工程保修期：详见用户需求书/技术规格书。

5.3在工程移交甲方后，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，乙方仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

6、工程质量

6.1 本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

6.2乙方应向甲方提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

6.3因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7、材料和工程设备

7.1乙方负责采购的材料、工程设备须符合设计和有关标准要求，乙方应提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，并负责妥善保管。

7.2法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，属于乙方自检性质的，乙方应单独进行检验和试验；属于甲方的抽检性质的，应按配合受委托的检测机构进行检验或试验。检验和试验不合格的不得使用。

8、验收

8.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，由乙方自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，应7天内向甲方提交完工报告，通知甲方验收。

8.2 乙方在工程完毕交付验收前提供相关技术资料（包括但不限于系统原理图、安装图纸、产品使用说明书、维护保养手册、竣工图、以甲方实际要求为准）4份，以上技术资料同时提交电子版。竣工资料乙方应根据甲方相关规章制度准备齐全。

8.3 乙方应配合甲方对其工程进行竣工验收，验收时双方现场签认工程量；因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应缴纳按签约合同价5%/次所计的违约金，造成工期延误的，还应按本合同约定承担相应的违约责任。

9、安全生产与文明施工

9.1乙方应按法律规定和合同约定，制定安全生产文明施工管理制度，采取有效的环境保护措施，做好开工前的安全技术交底，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

9.2乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施搞好安全施工，并承担安全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。发生包括人员伤亡在内的安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并书面通知甲方，同时按政府有关要求处理，发生的费用由乙方全部承担。

9.3在施工期间，乙方应加强治安、保卫工作，项目负责人必须亲自负责治安保卫工作，项目部设立一名专职保卫人员，组建一支素质好、责任心强的内部保卫队伍，负责内部保卫、治安工作、严格做好防火、防盗、防突发性事件、防自然灾害性事故的“四防”工作，加强暂住人口的管理，加强民工队伍的管理，协调好内部纠纷，防止赌博、斗殴，建立民工档案，协助疏导交通，对本施工期间内的案件、重大事故、事件及时制止，并报告甲方或当地公安部门。

10、变更估价与材料调差

10.1变更估价：合同中有相同单价的，采用合同单价；合同中有类似单价的，则参照类似合同单价；合同中无相同或类似单价的，则在变更计价时执行最高限价采用的消耗量标准，缺项部分借用其他定额，取费相应执行最高限价采用的有关规定，并执行合同优惠率 (最高限价-中标总价）/最高限价× 百分之百，人工工日单价按 最高限价审定时的综合人工工资单价计取。签约合同价即为中标总价/中选价。

10.2材料调差：已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价，在合同履行期间无论涨、跌，均不做任何调整。

11、价款支付

11.1本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过签约合同价的70%；

11.2工程竣工结算经甲方审定后，支付至合同价格的97%，剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题甲方一次性无息付清；

11.3本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。上述11.1和11.2价款在收到乙方的经甲方审批同意的支付申请及相应额度增值税专用发票、有效期内的履约担保复印件（如有）后的28个工作日内支付。

11.4所有支付均在收到乙方提供的以下资料后支付：

（1）经甲方审批同意的支付申请和相关资料；

（2）相应的税务发票原件；

（3）本合同约定的其他结算资料。

乙方未按约定提供上述材料的，甲方有权不予支付本合同约定价款，且不构成违约。

由于乙方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给甲方造成的经济损失，由乙方承担全部赔偿责任。乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，乙方有义务配合甲方按规定、要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。

12、违约责任

12.1乙方因自身原因未能按合同要求完成工程施工的，每延误一天应向甲方交纳500元的违约金。

12.2乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每查实一次应按2000元/次向甲方交纳违约金，并负责更换合格的材料和工程设备直至甲方满意为止，由此产生的相关费用和造成的工程延误责任由乙方承担。

12.3在施工过程中，乙方存在质量安全隐患及不文明行为情况，且未根据相关部门要求及时整改的，乙方应向甲方交纳2000元/次·处的违约金，且甲方有权对乙方予以通报批评。

12.4乙方在施工过程中，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，按照国家相关规定调查处理，由乙方承担相应的责任和损失，乙方应向甲方交纳1万元/次的违约金。

12.5人员管理不到位的违约责任

（1）合同履行期间，乙方确需更换项目负责人的，乙方应按甲方相关规定办理变更手续，且只能更换一次；经报甲方审批同意更换项目负责人的，乙方须支付10000元违约金。未经甲方审批同意，乙方擅自变更项目负责人的，乙方须支付20000元违约金。

（2）合同履行期间，乙方确需更换项目其他人员的，乙方应按甲方相关规定办理变更手续；经报甲方审批同意更换项目其他人员的，乙方须支付2000元/人的违约金。未经甲方审批同意，乙方擅自变更项目其他人员的，乙方须支付4000元/人的违约金。

13、甲方的权利义务

13.1甲方应遵守法律，并办理法律规定由甲方办理的许可、批准或备案，并协助乙方办理法律规定的应由乙方办理的有关施工证件和批件。

13.2甲方应书面通知乙方其派驻施工现场的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。

13.3甲方应最迟于开工日期 7 天前向乙方移交施工现场。甲方应在移交施工现场前向乙方提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

13.4甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款，并组织竣工验收。

13.5甲方为保证工程质量、安全、进度和为规范市场行为、资金支付等下发的工程管理规定作为本合同的组成部分，乙方承诺在合同履约期间严格遵守；否则，甲方有权采取经济措施、勒令撤换人员、调整工程内容等以确保相关要求的落实。因乙方不遵照甲方下发的工程管理规定给甲方造成的损失，由乙方承担。

13.6合同履约过程中，乙方出现以下违约行为的，甲方有权单方解除合同：

（1）乙方进行转包或违法分包的。

（2）乙方的违约行为产生的违约金累计达到签约合同价的10%的。

14、乙方的权利义务

14.1乙方应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

14.2乙方应办理法律规定由乙方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送甲方留存。

14.3乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

14.4乙方应将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，确保民工工资及时足额发放，并及时向分包人支付合同价款。

14.5乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

14.6乙方应按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并向甲方提交用于存档的不少于4套竣工资料，相关费用已含在签约合同价中。

14.7乙方应自行解决施工所需的通讯、场内道路以及施工、办公、生活所需的临时房屋、办公设备、施工设备等设施、设备，相关费用已含在签约合同价中。

14.8乙方应当预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，应当积极主动与外界进行协调。乙方有责任维护甲方在市民中的企业形象，若因工程原因发生骚乱等对甲方有影响的重大事件，乙方要负全责，造成甲方被第三方索赔，甲方保留向乙方索赔的权利。

14.9乙方指派       为本工程的项目负责人，具体处理本工程施工过程中的各项事务。

14.10因政策变化、不可抗力及合同当事人之外的原因导致合同暂停，乙方应妥善做好已完工程、已购材料和工程设备的保护。

15、其他

15.1工程移交前，乙方应负责工程照管、成品保护、保管等，并承担与之有关的各项费用。

15.2因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向有本合同签订地（长沙市雨花区）的人民法院起诉。

15.3合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

15.4本合同自双方法定代表人或授权代表签字及加盖合同专用章后生效。

15.5合同签订时间

本合同于      年   月   日签订。

15.6合同签订地点

本合同在 湖南省长沙市雨花区 签订。

15.7本合同一式八份（二正六副），甲方执六份（一正五副），乙方执二份（一正一副）。合同正本和副本均具有同等法律效力，当合同副本与正本存有差异时，以合同正本为准。

15.8“合同价格”系指甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化，即按照长沙市政府或其职能部门相关规定，经长沙市政府相关职能部门或长沙市轨道交通集团有限公司授权的单位审定的结算价格。

15.9双方约定的其他事项（本条约定与合同条款中其他约定不一致时，以本条为准）： /

（以下无正文条款）

| 甲方：(盖章) | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |

第二部分 中选通知书
第三部分 合同附件

## 附件1 廉政协议

廉政协议

甲方：长沙市轨道交通运营有限公司

乙方：

根据国家法律、法规以及有关廉政建设的规定，为做好合同执行过程中党风廉政建设，保证建设及运营资金的安全和有效使用以及投资效益，甲、乙双方特订立如下廉政协议：

第一条 共同责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目（以下称主合同）的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

第二条 共同权利

发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。

（二）甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

（四）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（六）甲方及其工作人员不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。

第四条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请、健身及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不得为甲方及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（六）乙方不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。

第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，视情节轻重按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议，视情节轻重按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方解除与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。

第六条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第七条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同完全履行完毕之日止。

第八条 本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（本页无正文）

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人： （签字）

或授权代理人：（签字）                   或授权代理人：（签字）

电话：                                  电话：

年       月       日                      年        月      日

甲方监督单位：（盖章）                   乙方监督单位：（盖章）

# 附件2：签约合同价格清单（已标价工程量清单或预算书）

# 附件3：用户需求书/技术规格书

# 第四部分 合同附录

## 附录1  履约保函（格式）

保函编号：

银行履约保函

甲方（全称）：

鉴于甲方           （以下简称“你方”）与           （乙方全称，以下简称“乙方”）于    年  月  日协商一致共同签订合同编号为          的《            合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供以下见索即付担保：

1、担保金额为人民币（大写）        元（小写：¥       ）。

2、担保期限为自本保函生效之日起至           之日止。

3、在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 个工作日内无条件支付。

4、你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在你方所在地人民法院起诉。

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担保人（盖公章）：

签字：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

时间：

正本/副本

第七章  响应文件组成

自主竞争性谈判

响应文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：

日  期：   年  月  日

目   录

一、谈判承诺书

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、谈判单位资格条件证明文件

五、不拖欠农民工工资承诺书

六、报价一览表

七、投标报价表

八、其他资料（如有）

## 一、谈判承诺书

致      (采购单位)      ：

我方已仔细研究了     (项目名称)        的竞争性谈判文件（谈判项目编号：         ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

- 参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。

- 我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起180日历天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

- 我方提交的响应文件均为正本一份和副本两份，电子文件（包括响应文件全部内容）一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的，均无复制、粘贴之情形，且无低于成本的恶意报价行为。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。

- 遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。

- 保证没有组织、参与围标、串标行为。

- 不与采购单位或采购代理机构或谈判评审小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。

- 我方承诺为本项目拟配备人员均满足技术标准及要求且均为我方正式在职人员。若拟配备人员不满足技术标准及要求或证件造假或非我方正式在职人员，视为虚假响应，贵方有权取消我方谈判资格；如已中选，贵方有权取消我方中选供应商资格。

- 我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。

- 我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件谈判须知正文第26条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

- 我方承诺完全响应本文件第四章“用户需求书”及第六章“合同格式条款”内的全部内容。

- 如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：    年   月   日

## 二、法定代表人身份证明书

谈判单位名称：

注册号：

注册地址：

成立日期：   年   月   日

经营期限：

经营范围：

姓名：       性别：   年龄：   系    （谈判单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证（反面）复印件

附：

法定代表人身份证（正面）复印件

附：

营业执照/事业单位法人证书复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：

日期：    年   月   日

## 三、授权委托书

本人（姓名、职务）系（谈判单位名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

委托期限：    年    月    日至    年    月    日

代理人无转委托权。

附：

委托代理人身份证（双面）复印件

附：

营业执照复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：

法定代表人（亲笔签字）：

委托代理人（亲笔签字）：

日期：     年    月    日

## 四、谈判单位资格证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件原件扫描件打印版：

- 须提供营业执照/事业单位法人证书。

- 须提供建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质证书，有效的施工企业《安全生产许可证》。

- 须提供项目负责人建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和项目负责人安全生产考核合格证。

- 须提供技术负责人建筑工程相关专业中级及以上资格证书。

- 须提供施工员岗位资格证书。

- 须提供专职安全员专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。

- 湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

- 谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：

1.上述证明文件扫描件打印版均须加盖谈判单位公章。

2.上述证明文件如须递交原件的，应用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。

业绩合同扫描件

| 谈判单位合同业绩情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额（总金额） | 施工工期 | 合同金额 （万元/年） | 合同签订 时间 | 甲方单位 及联系方式 | 备注 |

业绩合同证明材料须为合同原件扫描件打印版，并按顺序附后。

## 五、不拖欠农民工工资承诺书

致：         （采购单位）

根据贵方的        （项目名称）              谈判文件，一旦我方中选，我方保证按长建发【2004】54号（关于印发《防止发生拖欠工程款行为联动实施办法》）文件精神执行，及时足额支付民工工资。

地址：                                            邮编：

电话：                                            传真：

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：      年   月   日

## 六、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 拟任项目负责人 |  | 注册专业及等级 |  |
| 谈判不含增值税总报价 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |
| 税费 | 元 |  |  |
| 增值税税率 |  |  |  |
| 谈判总报价 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.本表内“谈判总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用的报价。

3.本项目设置最高限价，谈判单位所报总价不能超过最高限价，不超过最高限价的谈判总报价为有效报价。

4.本项目谈判报价评审时，以“谈判不含增值税总报价”进行评审。

5.本项目谈判总报价为含税总价（即谈判不含税增值税总报价与税费之和）。谈判单位在填写谈判报价时应当注意区分“谈判不含增值税总价”“税费”“谈判总报价”。

6.本项目报价须满足“谈判不含增值税总报价=谈判总报价/（1+增值税税率）”。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

## 七、投标报价表

采用CSPK计价软件全费用模版且湘建价﹝2020﹞56号文规定的投标报价格式（其中投标报价表格E8投标总价扉页总金额与E18工程量清单计价表(全清单)总金额保持一致），并且提交计价文件电子版。具体投标报价表格：

1、E8投标总价扉页

2、E12建设项目投标报价汇总表

3、E13单项工程投标报价汇总表

4、E18工程量清单计价表（全清单）

5、E18工程量清单计价表（全清单子目）

6、E20总价措施项目清单计费表

7、E21绿色施工安全防护计价表

8、E23其他项目清单与计价汇总表

9、E40人工、材料、机械汇总表

10、不可竞争费表（投标）

## 八、其他资料（如有）

谈判单位认为需要提供的其他报价资料，格式自拟。