附件

竞价采购文件（第三次）

项目名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价项目（第三次）

采 购 人：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

二〇二二年五月

第一部分 采购须知

一、项目名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价项目（第三次）

二、项目内容：

长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价，具体要求详见《长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价用户需求书》。

三、项目工期：

合同签订之日至项目初期运营，具体要求详见《长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价用户需求书》。

四、业绩要求：

供应商须具有一个门槛业绩，门槛业绩是指供应商在提交响应文件截止之日前36个月内在中国境内自行承担的城市轨道交通初期运营前安全评价项目业绩。业绩证明材料以提供的合同复印件为准，时间以合同签订时间为准。

五、控制价：27.02万元（含税价，税率6%），不含税价=含税价/(1+税率6%）

六、竞价时间、地点

1、竞价时间：2022年06月02日10时00分

2、竞价地点：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司三楼会议室（长沙市岳麓区联江路洋湖垸车辆基地内）

七、竞价办法

1、供应商应携带以下资料参加竞价会议：

单位营业执照、项目负责人身份证、业绩证明资料（以上均为复印件加盖单位公章）、竞价经办人的授权委托书（详见附件1）、身份证原件等；

2、竞价资料及格式：竞价函（详见附件2）、竞价采购响应函（详见附件3），均要加盖公章、经办人签字；

3、竞价流程：

递交响应文件的供应商为三家（含）以上时，方可进入竞价流程。如递交响应文件的供应商少于三家时，则终止现场竞价再按程序进行后续流程。

现场两轮竞价，第一轮竞价由各供应商现场递交密封完好的竞价函（各供应商报价不得高于公布的本项目控制价，否则视为无效报价），于开标时开启，报价最高的供应商将终止其后续竞价资格，不参与第二轮竞价；中场休会5分钟后，第二轮竞价由具备资格的各供应商在现场填报竞价函（各供应商报价不得高于其第一轮报价，否则视为无效报价，预先准备一份格式与第一轮相同的空白盖章的竞价函），当众宣读，报价最低、且响应承诺书完全满足要求的竞价单位为拟中选供应商。

附件1：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加   （项目名称）            的竞价活动。代理人在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：            年龄：

单位：                 部门：            职务：

单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：      年   月   日

附件2：

竞价函（第一次）

致：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

我司愿意就      （项目名称）            以     万元（含税价，税率为6%）承接本项目。

单位:(盖章)

法定代表人或授权委托人:(签字)

日期：        年     月     日

竞价函（第二次）

致：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

我司愿意就      （项目名称）          以     万元（含税价，税率为6%）承接本项目。

单位:(盖章)

法定代表人或授权委托人:(签字)

日期：        年     月     日

附件3：

竞价采购响应函

致             (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞价采购公告及其附件的全部内容，知悉参加本项目竞价采购的风险，我方接受竞价采购公告及其附件的全部要求且无任何异议，现就参加本项目竞价采购有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目竞价采购活动系本公司自愿行为。

二、我方同意在竞价采购公告规定的竞价响应有效期（自报价截止之日起180日历天）内，遵守本响应函承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

三、我方承诺对本项目竞价公告及其附件的全部条款完全响应，无偏离。

四、我方在此声明，所递交的资格审查文件及有关资料内容完整、真实准确、合法有效，且我方承诺不存在下列情形：（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；（2）供应商法定代表人或负责人与其他供应商法定代表人或负责人为同一人；（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单；（8）法律法规规定的其他情形。

五、我方承诺为本项目拟配备人员均满足技术标准及要求且均为我方正式在职人员。若拟配备人员不满足技术标准及要求或非我方正式在职人员，视为虚假响应，贵方有权取消我方竞价资格；如已成交，贵方有权取消我方成交供应商资格。

六、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次采购有关的数据、情况和技术资料。

七、如我方成交，我方承诺：（1）在收到成交通知书后，尽快与贵方签订合同；（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；（3）按照竞价公告及其附件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

八、我方承诺：（1）严格遵守国家相关法律、法规，没有围标、串标等违法违规行为；（2）不参与不正当竞争，不向采购人、评审小组行贿以谋取不正当利益；（3）不以他人名义参与竞价采购，或者以其它方式弄虚作假骗取成交；（4）不在竞价采购结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。
    九、我方自愿遵守《长沙市轨道交通集团有限公司招标采购活动异议处理办法》和恶意异议处罚的相关规定和要求，如有违反，我方自愿承担因我方违反相关规定所引起的一切后果。

十、遵守贵司各项管理制度和采购纪律，自觉维护贵司竞价采购活动秩序。

十一、我方承诺完全响应贵司为保证本项目质量而制定的管理制度和工作要求，服从业主工作安排调度，并承担因违反采购人要求而造成全部损失。

十二、我方如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

# 供应商名称：    （盖单位章）

# 法定代表人(签字或盖章)：

日期：       年      月     日

第二部分 用户需求书

长株潭城际轨道交通西环线一期工程

初期运营前安全评价用户需求书

2022年5月

目  录

一、概述	2

1.1工程概述	2

1.2工期和进度安排	2

二、依据及目的	2

2.1初期运营前安全评价依据	2

2.2初期运营前安全评价目的	2

三、初期运营前安全评价内容	3

3.1前期准备	3

3.2现场检查测试	3

3.3提出安全对策措施建议	4

3.4产品成果	7

3.5协助内容	7

3.6服务周期要求	7

四、其他要求	8

一、概述

1.1工程概述

长株潭城际轨道交通西环线一期工程线路按照南北走向进行敷设，南起于湘潭北站，北止于长沙市轨道交通3 号线一期工程山塘站（不含）。线路全长17.29km，其中地下段长7.36km，高架线长9.47km，过渡段长0.25km，路基段长0.21km，设站8座，含地下站4 座，高架站4 座。其中长沙段线路长度10.17km，设站5 座，含高架站2 座，地下站3 座；湘潭段线路长度7.12km，设站3 座，含高架站2 座，地下站1 座。设九华车辆基地1座，与1、2、3、4、5号线共享杜花路控制中心。在九华车辆基地设北津主变电所1座，在既有3号线洋湖垸车辆基地设洋湖主变电所1座。

1.2工期和进度安排

2022年9月达到试运行条件

2022年12月达到初期运营条件

1.3 标段划分

本项目共分为一个标段。

二、依据及目的

2.1初期运营前安全评价依据

- 《城市轨道交通运营管理办法》               （建设部令[2005]第140号）

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》                                 （国家安全生产监督管理总局令[2011]第36号）

- 《关于进一歩加强地铁安全管理工作的意见》        （建质[2003]177号）

- 《国务院办公厅关于印发国家城市轨道交通运营突发事件应急预案的通知》

（国办函[2015]32号）

5）《地铁设计规范》                                    （GB50157-2013）

6）《城市轨道交通试运营基本条件》                    （GB/T 30013-2013）

7）《城市轨道交通试运营前安全评价规范》                 （AQ8007-2013）

2.2初期运营前安全评价目的

1）为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保建设工程项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证建设项目正式运营前在安全方面符合国家的有关法规、标准和规定，长株潭城际轨道交通西环线一期工程在正式运营前须进行初期运营前安全评价；

2）针对主要危险、有害因素，提出合理可行的安全技术措施和管理措施，以提高长株潭城际轨道交通西环线一期工程的本质安全化水平，避免和减少事故的发生；

3）为湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司的安全管理及事故的预防提供依据，并为安全生产监督管理部门实行安全监察提供依据。

三、初期运营前安全评价内容

根据相关标准规范的要求，长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价工作主要内容包括：

3.1前期准备

针对本项目规定地铁线路，评价单位应明确地铁线路的评价范围，备齐有关初期运营前安全评价所需的设备、工具，收集相关法律法规、技术标准及工程、系统技术资料，并分别编制初期运营前安全评价计划。

3.2现场检查测试

针对本项目规定的地铁线路，评价单位应参照《城市轨道交通试运营前安全评价规范》（AQ 8007-2013）相关内容，分别开展现场检查测试工作，包括但不限于如下工作：

1）对车站、车辆基地、主变电站、控制中心、区间进行现场检查；

2）对供电系统、车辆系统、线路及轨道、通风排烟系统、给排水及消防系统、信号系统、自动电扶梯、通信系统、火灾自动报警系统、车辆基地、站台门系统、防灾报警系统、行车组织等危险、有害因素进行辨识；

3）结合设计资料，对安全设备设施的符合性及有效性、常规防护设施、防火防爆安全措施、特种设备进行安全评价；

4）基于冷热滑试验和空载试运行的准备、试验、调试的记录结果，对冷热滑及试运行进行安全评价；

5）采用现场热烟试验方法，评价单位正式测试前应根据甲方的要求对现场进行检查、试验，确保对城市轨道交通防灾系统安全性检测和评价工作顺利开展；

6）基于车站建筑和疏散通道的设计资料及客流预测结果，对大客流疏运过程进行安全评价；

7）对安全管理及运营组织、初期运营基本条件、现场隐患分级进行评价，确定危险、有害因素存在部位、存在方式和事故发生的途径及其变化规律。

3.3提出安全对策措施建议

针对本项目地铁线路，评价单位应依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出地铁线路在开通前消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施建议。对不满足要求的项目，经现场整改后应及时进行复检，最后作出初期运营前安全评价结论。

（1）报告编制阶段

针对本项目地铁线路，评价单位应依据相关法律、法规及部门规章要求，编写长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价。评价报告格式应符合《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《城市轨道交通试运营前安全评价规范》（AQ 8007-2013）等相关标准规范要求。评价报告初稿完成后，评价单位应进行内审，内审合格后，形成报告初审稿。评价报告初审稿完成后，应及时提交建设单位审查。审查合格后，形成评价报告评审稿。

根据《城市轨道交通试运营前安全评价规范》（AQ 8007-2013）等标准规范的要求，地铁工程初期运营前安全评价报告应主要包括：

第一章编制说明

1）编制依据

2）评价目的

3）评价范围

4）评价原则

5）评价程序

第二章工程概况

1）建设单位简介

2）项目概况

3）线路、各系统及主要辅助设施的设计方案

4）安全生产管理机构及管理制度

第三章危险、有害因素分析

1）线路及轨道危险有害因素分析

2）车站危险有害因素分析

3）供电系统危险有害因素分析

4）通风、排烟系统危险有害因素分析

5）给、排水系统危险有害因素分析

6）通信、信号系统危险有害因素分析

7）自动售检票系统危险有害因素分析

8）车辆危险有害因素分析

9）车辆段危险有害因素分析

10）控制中心危险有害因素分析

11）站台门系统危险有害因素分析

12）自然灾害危险性分析

13）作业场所有害因素分析

14）重大危险源辨识

第四章评价单元的划分及评价方法的选择

1）评价单元的划分

2）评价方法的选择

第五章各系统安全设施评价

1）供电系统安全检查评价

2）机电系统安全检查评价

3）消防系统与管理评价

4）线路及轨道安全检查评价

5）通信设备安全检查评价

6）信号设备安全检查评价

7）环境与设备监控系统安全检查评价

8）自动售检票系统安全检查评价

9）车辆系统安全检查评价

10）车辆段安全检查评价

11）控制中心安全检查评价

12）土建安全检查评价分析

13）外界环境安全检查评价

第六章常规防护设备设施评价

1）安全标识评价

2）防护栏杆安全防护设施安全检查评价

3）机械伤害安全防护设备安全检查评价

4）高处坠落安全防护设备设安全检查评价

5）站台门安全防护设备安全检查评价

第七章防火防爆安全措施评价

1）建筑防火安全措施评价

2）易燃易爆场所安全措施评价

3）蓄电池间安全措施评价

4）气瓶间安全措施评价

5）电缆防火措施评价

第八章电气安全措施评价

1）主变、牵引、降压变电站安全评价

2）接触网（接触轨）系统安全评价

3）电力监控系统安全评价

4）防雷接地、杂散电流防护安全评价

第九章特种设备及强制检测设备检查评价

1）电梯安全检查评价

2）起重设备安全检查评价

3）机动车辆安全检查评价

4）压力容器安全检查评价

5）强制性检测设备安全检查评价

第十章安全运营管理评价

1）运营安全管理现状（至少涵盖安全生产管理组织机构、安全生产管理制度、安全投入、培训、人员管理及应急救援体系等）

2）运营组织方案现状（至少涵盖特殊情况运营组织、运营组织方案等）

3）安全管理制度安全检查评价

4）运营组织方案安全检查评价

第十一章典型车站大客流疏散能力模拟计算与分析

第十二章冷热滑和初期运营安全评价

第十三章典型车站热烟测试评价

第十四章现场安全隐患统计分析评价

第十五章初期运营前安全评价综合结论

（2）报告评审阶段

1）会前准备：评价单位向建设单位提交报告评审稿，并商定评审日期，确定参会人员名单；同时评价单位协助建设单位做好现场准备工作，协助落实初期运营前安全评价相关资料的完整性。

2）评审会议：评价单位向专家组及行业主管部门汇报初期运营前安全评价工作及评价报告，专家组针对报告内容提出存在问题及补充措施，并对现场进行抽查检查，出具专家组评审意见，由专家现场签字确认。乙方承担评审会议费及会务相关费用。

3）会后整改：评价单位根据专家组评审意见修改评价报告，并将评价报告终稿提交建设单位，建设单位依据现场审查意见及评价报告修改稿内容进行现场整改，以确保其符合初期运营要求。

4）安全监管部门的审查和监督：通过专家评审完成评价报告终稿后，评价单位应协助建设单位完成安全监管部门的审查和监督（具体根据国家有关法律法规及部门规章要求执行）。

3.4产品成果

评价报告书终稿经审核和报告签发人签发后，胶装成册，提交至建设单位，提交方式为10份文本、4份PDF格式电子版文件（介质为光盘或U盘）。

3.5协助内容

1）建设项目初期运营前，评价单位协助建设单位针对现场存在问题，参考专家给予的补充措施建议进行整改，并补充完善相关管理制度。

2）提交评价报告终稿后，评价单位应协助建设单位完成应急管理部门的审查和监督（具体根据国家有关法律法规及部门规章要求执行）。

完成建设单位指定的与本次招标内容相关的其它事项。

3.6服务周期要求

针对本地铁线路，根据线路的实际情况，合理安排线路的资料收集、现场检查、报告编制、报告评审及审查等工作，确保在地铁线路正式初期运营前20个工作日内，完成初期运营前安全评价报告的编制，专家评审及政府审查等工作。如果因工程本身原因达不到安全评价条件要求，则评价单位须延长服务周期（费用不作调整），确保在工程初期运营验收前完成全部安全评价和审查工作。

四、其他要求

项目实施过程中包含且不限于以下服务：

1）确保按照国家有关法律、法规以及技术标准等要求进行长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价。

2）确保拥有相应的能力的优秀人员及先进的设备设施投入到本项目工作中。工作过程有程序控制，成果形式、内容及其深度须符合国家安全生产监督管理总局有关安全评价报告编制的规定，成果的验收等符合程序以及规范要求。

3）按照甲方规定的进度和要求以及技术和质量要求完成全部工作。

4）负责将甲方提供的资料分发到有关承担工作的各方并予以登记和保管，合同任务完成后负责收集并如数交还甲方。对甲方提供的资料负有保密责任。

5）确定项目联系人，确保整个评价工作过程中及时沟通。

6）确保提交的安全评价报告通过相关部门组织的专家评审。

第三部分  合同条款

合同编号：       合同【20   】   号

咨询服务合同

项目名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价项目

项目地点：           湖南省长沙市

委 托 方：

受 托 方：

# 一 合同协议书

委托方(以下简称甲方)：

受托方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，经双方协商一致，现就甲方委托乙方承担 长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价项目（项目名称）的咨询服务及相关事宜于    年  月  日在湖南省长沙市雨花区签订本合同。

第一条 项目概况

长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价项目，包括全线车站、车辆段的资料收集、现场检测检查、报告编制、报告评审及审查等工作。

第二条 咨询服务的内容及要求

1、咨询服务内容： 长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价相关内容 。

2、咨询服务要求：按用户需求书及要求执行。

第三条 服务期限及进度要求

合同签订之日至项目初期运营，具体要求详见《长株潭城际轨道交通西环线一期工程初期运营前安全评价用户需求书》。

第四条 甲、乙双方的权利义务

4.1 甲方的权利义务

4.1.1甲方作为项目法人，对咨询服务过程的决策、控制、实施等环节实行管理,有权对乙方的咨询工作进行检查、考核。

4.1.2甲方应向乙方提供必要的基础资料（基础资料中不完善的部分，由权威部门确认的代用资料替代），并对其完整性、正确性、时限性负责。

4.1.3甲方为乙方现场作业工作提供相应熟悉情况的人员作向导，但不另行承担乙方工作人员现场工作期间所产生的一切费用（该费用已包含在签约酬金中），也不对乙方工作人员非因甲方原因而遭致的人身或者财产损失承担责任。

4.1.4甲方应按本合同约定向乙方支付咨询报酬。

4.2 乙方的权利义务

4.2.1乙方应按国家规定和本合同约定的咨询内容进行研究和编制咨询工作成果，按甲方要求向甲方交付咨询工作成果，并对提交的咨询工作成果质量负责。

4.2.2乙方应协助甲方做好与各政府部门、沿线相关单位的技术协调以及舆情应对工作。

4.2.3乙方应主动收集与咨询工作相关的各类资料，负责将收集的相关资料及时提供给甲方。具体要求详见技术说明及要求。

4.2.4乙方应自费对咨询工作成果出现的遗漏或错误负责修改和补充，甲方不再另行支付费用；因乙方遗漏或错误造成甲方损失的，由乙方承担全部责任和费用。

4.2.5乙方应按照法律法规的要求购买其工作人员的工伤保险、人身意外伤害险和其他保险，并使保险合同在合同服务期内保持有效，并承担其工作人员现场工作期间所产生的一切费用。

4.2.6乙方应理解甲方有权根据政府要求及进度情况对工期做合理调整，工期调整后乙方不得以任何理由要求增加费用，乙方应充分考虑并承诺承担因工期调整所发生的相关费用。

4.2.7乙方应协助甲方完成☑咨询工作成果的专家评审□咨询工作成果的相关职能部门备案□咨询工作成果的相关职能部门批复□项目取得初步设计批复工作，上述费用已包含在签约酬金中不再另行支付。

4.2.8乙方应确保本合同约定的关键岗位人员应专职服务于本项目。

第五条 咨询报酬的形式、金额及方式

5.1咨询报酬的形式

咨询报酬的形式为☑总价合同/□单价合同；在合同执行过程中，除非发生本合同第六条约定的情形，否则合同总价/合同单价固定不变。

5.2咨询报酬的金额

签约酬金（含税价）为人民币（大写）         （¥     ，其中不含税价      ，税金        ）。

按《长沙市政府投资建设项目管理办法》的规定，本项目的酬金最终以长沙市人民政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司审定价款为准。酬金包括完成合同约定内容所产生的成本、费用（含会务费）、税金、利润、保险、专利、风险等。

5.3支付方式和时间：

5.3.1支付方式

本项目支付方式采用以下（1）方式。

（1）一次支付：

☑乙方提交咨询工作成果通过专家评审，☑项目通过初期运营专家评审，且酬金经长沙市人民政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司审定后，支付至酬金的100%。

（2）分期支付：

1）□乙方完成咨询工作成果编制□咨询工作成果通过专家评审，支付签约酬金的50%；

2）□乙方提交经甲方审核的咨询工作成果□咨询工作成果通过相关职能部门备案□咨询工作成果通过相关职能部门批复□项目取得初步设计批复，且酬金经长沙市人民政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司审定后，支付至酬金的100%。

5.3.2支付时间

上述款项在甲方收到乙方的支付申请、增值税专用发票等相关资料后28个工作日内支付。

第六条 合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在14日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

（1）因发生不可抗力；

（2）上级部门有重大决策或明确指示将项目暂停或取消的。

第七条 咨询工作成果验收

7.1乙方提交咨询工作成果的形式：按用户需求书及要求执行。

7.2咨询工作成果的验收标准：按用户需求书及要求执行。

7.3咨询工作成果的验收方法：按用户需求书及要求执行。

第八条 违约责任及赔偿责任

8.1本合同生效后，因甲方原因要求终止或解除合同，当乙方实际完成工作量应付费用大于已付费用时，不足部分由甲方补齐。

8.2本合同生效后，因乙方原因要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的费用；因此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。

8.3甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的咨询工作成果作出决策并予以实施所造的损失，乙方应承担全部责任。

8.4乙方违反本合同第三条规定，每延期一天，甲方有权要求乙方按签约酬金的万分之三支付违约金。

8.5乙方提交的咨询工作成果不符合合同约定要求的，甲方有权不再支付任何费用，且乙方应予退还甲方已经支付的费用；同时，甲方有权要求乙方支付签约酬金20%的违约金。

8.6原则上甲方不允许乙方更换项目关键岗位人员，确需更换的，乙方应按相关工程管理规定向甲方申请办理变更手续。经甲方审批同意，每更换一名关键岗位人员，甲方有权要求乙方按签约酬金的千分之五交纳违约金；未经甲方审批同意擅自变更的，一经查实，甲方有权要求乙方按上述标准的双倍交纳违约金。

8.7乙方在接到甲方发出的违约通知后，应按通知要求交纳违约金；否则，甲方有权暂停合同价款支付。

8.8违约金以现金或转账方式交纳，甲方开具收款收据、不提供发票，乙方不得因此冲减增值税专用发票金额。

第九条 知识产权及保密

9.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的咨询工作成果所形成的知识产权，归 甲方 所有。

9.2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所形成的知识产权，归 双方 所有。

9.3除法律法规规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件、声明需要保密的资料信息以及本项目的成果文件等泄露给第三方。

第十条 双方的项目联系人

10.1在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。

10.2一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 合同解除

出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

（1）发生不可抗力；

（2）上级部门有重大决策或明确指示将项目取消的。

第十二条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第（2）种方式处理：

（1）提交长沙仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条 词语定义及解释

13.1“合同” 是指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括合同协议书、合同条款及合同附件、合同附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

13.2“签约酬金” 是指甲方和乙方在合同协议书中确定的金额，即本项目的中标价或中选价或成交价。

13.3“酬金” 是指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后，经长沙市政府相关职能部门或长沙市轨道交通集团有限公司审定的结算价格。

13.4“服务”是指根据本合同规定乙方在本项目中应承担所有工作和一切义务。

13.5“甲方”是指委托服务的一方以及其合法继承人，即合同协议书中所述的甲方。

13.6“乙方”是指承担服务的一方以及其合法继承人，即合同协议书中所述的乙方。

13.7“现场”是指合同协议书中明确的履行服务的现场。

13.8“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

13.9“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

13.10“管理规定”是指行政主管部门及甲方对本项目的管理制度、程序、流程、规定、文件、通知、决定、指示、同意、批准、书面文件、电报、传真等书面内容的要求。行政主管部门及甲方在项目管理过程中下发的项目管理规定作为本合同的组成部分，乙方在合同履行过程中应严格遵照执行。

13.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

13.12“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

13.13：“试运营”是指线路正式载客运营前，根据《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕1号）文件，至文件下发之日起，统称初期运营。

第十四条 合同文件组成及优先顺序

本合同文件组成及优先顺序为：

（1）补充协议（如果有）；

（2）合同协议书及合同附件；

（3）中标通知书/中选通知书（如果有）；

（4）用户需求书及要求；

（5）招标文件、澄清与答疑文件及其它补充资料（如果有）；

（6）投标文件、澄清文件及其它补充资料（如果有）；

（7）其他构成本合同的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

第十五条 其他约定

15.1甲乙双方约定的其他事项：    /                        。

15.2本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章生效。

15.3本合同正本二份、副本十份，甲方持正本一份、副本七份，乙方持正本一份、副本三份。合同正本与副本具有同等效力，当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。
（本页无正文）

| 委托方（甲方）：(盖章) | 受托方（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 时间： | 时间： |

# 二 合同附件

附件1 廉政合同

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                的项目法人        (以下称甲方)与     （以下称乙方），特订立如下合同：

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行                       （以下称主合同）的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方解除与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至主合同完全履行完毕之日止。

第七条 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人： （签字）

或授权代理人：（签字）                  或授权代理人：（签字）

电话：                                  电话：

年      月       日                     年        月        日

## 甲方监督单位：（盖章）                    乙方监督单位：（盖章）

## 附件2 中标通知书/中选通知书（如果有）

## 附件3 签约合同价清单（如果有）

## 附件4 澄清与答疑文件（如果有）

## 附件5 控制价公示说明（如果有）

## 附件6 用户需求书及要求

## 附件7 招标文件及澄清与答疑文件及其他补充资料（如果有，另册）

## 附件8 投标文件及澄清文件及其他补充资料（如果有，另册）

# 三 合同附录

## 附录1 授权委托书（格式）

授权委托书

本授权书声明：注册于              （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为         的               项目《          合同》的签约、执行等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：

乙方全称（公章）：

乙方地址：

电     话：

传     真：

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）