附件

竞价采购文件

项目名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目（第二次）

采 购 人：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

二〇二二年十二月

第一部分 采购须知

一、项目名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目（第二次）

二、项目内容：

本次竣工测绘内容为长株潭城际轨道交通西环线一期工程在长沙境内的竣工测绘全部内容，具体详见《长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）技术说明及要求》。

三、项目工期：

测量进度应满足本工程建设要求，实施中再根据发包人要求执行，具体要求详见《长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）技术说明及要求》。

四、业绩要求：

供应商须具有一个入围业绩，入围业绩是指供应商在提交响应文件截止之日前36个月内在中国境内自行承担的规划测量业绩。不接受联合体业绩、港澳台或境外业绩。业绩证明材料以提供的合同原件扫描件（须加盖投标人单位公章）为准，时间以合同中甲方签字时间为准。

五、控制价：

378857.53元（含税价，税率6%），不含税价=含税价/(1+税率6%），税额部分最终按实结算。如供应商为小规模纳税人，按实际税率进行报价，竞价过程中将折算成不含税价进行比价，税额部分最终按实结算。

六、竞价时间、地点

1、竞价时间：2022年12月19日上午10时00分

2、竞价地点：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司三楼会议室

七、竞价办法

1、供应商应携带以下资料参加竞价会议：

单位营业执照、项目负责人身份证、业绩证明资料（以上均为复印件加盖单位公章）、竞价经办人的授权委托书（详见附件1）、身份证原件等；

2、竞价资料及格式：竞价函（详见附件2）、竞价采购响应函（详见附件3），均要加盖公章、经办人签字；

3、竞价流程：

递交响应文件的供应商为三家（含）以上时，方可进入竞价流程。如递交响应文件的供应商少于三家时，则终止现场竞价再按流程发布第三次竞价公告。

现场两轮竞价，第一轮竞价由各供应商现场递交密封完好的竞价函（各供应商报价不得高于公布的本项目控制价，否则视为无效报价），于开标时开启，报价最高的供应商将终止其后续竞价资格，不参与第二轮竞价；中场休会5分钟后，第二轮竞价由具备资格的各供应商在现场填报竞价函（各供应商报价不得高于其第一轮报价，否则视为无效报价，预先准备一份格式与第一轮相同的空白盖章的竞价函），当众宣读，报价最低、且响应承诺书完全满足要求的竞价单位为拟中选供应商。若出现两家或两家（含）以上供应商报价相同的情形，则采用抽签方式确定拟中选供应商。

本项目为单价合同模式，报价过程中按总价进行报价，最终合同签订过程中，单价在控制价单价基础上执行竞价报价优惠率。（竞价报价优惠率：按（控制价-中选总价）/控制价×100%计算）。

招标控制价明细项目组成如下：

| 项目 | 内容 | 单位 | 单价（元) | 数量 | 合计 | 总计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红桥站 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 18 | 20088 | 59173.52 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 18 | 22230 |  |
|  | 地下管线 | 千米 | 3454 | 4.88 | 16855.52 |  |
| 桐溪站 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 14 | 15624 | 41030.9 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 14 | 17290 |  |
|  | 地下管线 | 千米 | 3454 | 2.35 | 8116.9 |  |
| 大王山站 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 15 | 16740 | 50980.7 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 15 | 18525 |  |
|  | 地下管线 | 千米 | 3454 | 4.55 | 15715.7 |  |
| 坪塘站-红桥站区间 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 10 | 11160 | 23510 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 10 | 12350 |  |
| 红桥站站后折返线 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 2 | 2232 | 4702 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 2 | 2470 |  |
| 红桥站-桐溪站区间 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 20 | 22320 | 47020 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 20 | 24700 |  |
| 桐溪站-大王山站区间 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 18 | 20088 | 42318 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 18 | 22230 |  |
| 大王山站-山塘站区间 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 9 | 10044 | 21159 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 9 | 11115 |  |
| 洋湖垸110KV主变电站 | 规划监督测量验测高程、高度 | 栋 | 1116 | 1 | 1116 | 2351 |
|  | 规划监督测量验测平面位置 | 边 | 1235 | 1 | 1235 |  |
| 建筑物 竣工测量 | 1:500地形图 | 格 | 403 | 105 | 42315 | 42315 |
| 土地竣工测量 | 土地竣工测量 | 平方米 | 0.17 | 260573 | 44297.41 | 44297.41 |
| 费用总计 |  |  |  |  |  | 378857.53 |
| 工程量计算说明及规则： 1:500比例尺的竣工图，1格为2500平方米。 区间：含左线和右线，每100米长度计1栋，联络通道每处计1栋； 站场主体：一般为地下两层，每100米里程计1栋；如果为两层以上，每增加一层，计1栋； 站场附属：包含出入口、风亭、冷却塔等，每1处计1栋；平均每个站是4个出入口、10个风亭。 管线：按照测图范围估算， 按照站场长度的15倍估算管线长度。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目（第二次）的竞价活动。代理人在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：            年龄：

单位：                 部门：            职务：

单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：      年   月   日

附件2：

竞价函（第一次）

致：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

我司愿意就 长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目（第二次）  以     万元（含税价，税率为   %）承接本项目。

单位:(盖章)

法定代表人或授权委托人:(签字)

日期：        年     月     日

竞价函（第二次）

致：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

我司愿意就 长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目（第二次） 以     万元（含税价，税率为   %）承接本项目。

单位:(盖章)

法定代表人或授权委托人:(签字)

日期：        年     月     日

附件3：

竞价采购响应函

致             (采购人)：

我方已仔细研究了 长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目（第二次）的竞价采购公告及其附件的全部内容，知悉参加本项目竞价采购的风险，我方接受竞价采购公告及其附件的全部要求且无任何异议，现就参加本项目竞价采购有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目竞价采购活动系本公司自愿行为。

二、我方同意在竞价采购公告规定的竞价响应有效期（自报价截止之日起180日历天）内，遵守本响应函承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

三、我方承诺对本项目竞价公告及其附件的全部条款完全响应，无偏离。

四、我方在此声明，所递交的资格审查文件及有关资料内容完整、真实准确、合法有效，且我方承诺不存在下列情形：（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；（2）供应商法定代表人或负责人与其他供应商法定代表人或负责人为同一人；（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单；（8）法律法规规定的其他情形。

五、我方承诺为本项目拟配备人员均满足技术标准及要求且均为我方正式在职人员。若拟配备人员不满足技术标准及要求或非我方正式在职人员，视为虚假响应，贵方有权取消我方竞价资格；如已成交，贵方有权取消我方成交供应商资格。

六、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次采购有关的数据、情况和技术资料。

七、如我方成交，我方承诺：（1）在收到成交通知书后，尽快与贵方签订合同；（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；（3）按照竞价公告及其附件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

八、我方承诺：（1）严格遵守国家相关法律、法规，没有围标、串标等违法违规行为；（2）不参与不正当竞争，不向采购人、评审小组行贿以谋取不正当利益；（3）不以他人名义参与竞价采购，或者以其它方式弄虚作假骗取成交；（4）不在竞价采购结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。
    九、我方自愿遵守《长沙市轨道交通集团有限公司招标采购活动异议处理办法》和恶意异议处罚的相关规定和要求，如有违反，我方自愿承担因我方违反相关规定所引起的一切后果。

十、遵守贵司各项管理制度和采购纪律，自觉维护贵司竞价采购活动秩序。

十一、我方承诺完全响应贵司为保证本项目质量而制定的管理制度和工作要求，服从业主工作安排调度，并承担因违反采购人要求而造成全部损失。

十二、我方如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

# 供应商名称：    （盖单位章）

# 法定代表人(签字或盖章)：

日期：       年      月     日

第二部分 技术要求

长株潭轨道交通西环线一期工程建设项目竣工测绘（长沙段）

技术说明及要求

- 项目概况

长株潭轨道交通西环线一期工程项目起于沪昆高铁湘潭北站，自南向北沿潭州大道穿越湘潭九华经济技术开发区、湖南湘江新区坪埔组团至3号线一期工程起点站山塘站，线路全长17.29km，其中地下段长约7.36公里，高架段长约9.47公里，过渡段长约0.25公里，路基段长约0.21公里。

全线设湘潭北站、北津站、黄家湾站、白泉站、观音港站、学士路站、巡抚路站、清风路站共8座车站，其中地下站4座，高架站4座。设北津停车场一座，于北津站接轨，预留车辆基地规模。新建两座主变电所，为北津主变和洋湖垸主变，控制中心接入杜花路控制中心。

本次竣工测绘为项目在长沙境内的全部内容，其中包括：长沙段线路全长10.458Km，其中高架线长4.781Km，过渡段0.255Km，地下段长5.422Km；设站5座，高架站两座，地下站3座及洋湖垸主变及外线。

二、技术要求

（一）用地、规划竣工测量

1.工期要求：甲方提供必要基础资料后，乙方应于10个工作日内完成当次测绘工作并提交相应的资料成果。

2.成果质量要求：符合长沙市工程建设项目 “多测合一” 技术规定（试行）要求，并得到相应职能部门认可。

3.配合甲方取得项目用地和规划竣工验收合格证。

（二〉房产测量

1.工期要求： 甲方提供必要基础资料后， 乙方应于7个工作日内完成当次测绘工作并提交相应的资料成果。

2.成果质量要求：符合长沙市工程建设项目 “ 多测合一” 技术规定（试行）要求，同时完成长沙市住房和城乡建设局房产测绘资料备案。

3.配合甲方取得项目用地和规划竣工验收合格证。

三、 资料成果要求

（一）提交的成果应符合国家法律法规、相关规范及省市各级政府职能部门的要求。

（二）测绘工作完成后， 乙方按报批要求的份数向甲方 提供文本及电子文件，并按要求将成果上传至“ 多测合一”的平台。

（三）成果及电子文件要求

1.规格要求：成果为A4大小文本， 图纸均折成A4装订格式图纸。

2.打印要求：( 1 ）双面打印（图纸可单面打印），若双面打印文本较薄不好印背脊可单面打印；连续页码，除目录以外所有正文＋附图均需编写页码；( 2）图纸附文本后面；( 3 ）需附单位资质证书、相关负责人的签字及盖公章。 ( 4）电子光盘中必须包含文本及图纸的WORD文件、EX CLE文件、CAD、PDF文件（签字盖章部分必须扫描）。

第三部分  合同条款

版本号：CSGDHT-CL(JY)2017-20201215

合同编号：   西环合【2022】   号

建设工程测量合同

项目名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目

项目地点：           湖南省长沙市

发 包 人： 湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

测 量 人：

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

测量人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程项目测量及有关事项协商一致，共同签订本合同。

## 1、工程概况

1.1工程名称： 长株潭城际轨道交通西环线一期工程

1.2工程地点： 湖南省长沙市

1.3工程规模、特征： 长株潭轨道交通西环线一期工程项目起于沪昆高铁湘潭北站，自南向北沿潭州大道穿越湘潭九华经济技术开发区、湖南湘江新区坪埔组团至3号线一期工程起点站山塘站，线路全长17.29km，其中地下段长约7.36公里，高架段长约9.47公里，过渡段长约0.25公里，路基段长约0.21公里。

全线设湘潭北站、北津站、黄家湾站、白泉站、观音港站、学士路站、巡抚路站、清风路站共8座车站，其中地下站4座，高架站4座。设北津停车场一座，于北津站接轨，预留车辆基地规模。新建两座主变电所，为北津主变和洋湖垸主变，控制中心接入杜花路控制中心。

本次竣工测绘为项目在长沙境内的全部内容，其中包括：长沙段线路全长10.458Km，其中高架线长4.781Km，过渡段0.255Km，地下段长5.422Km；设站5座，高架站两座，地下站3座及洋湖垸主变及外线。

## 2、项目测量范围、技术要求及工作量

2.1项目名称： 长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目

2.2项目测量范围：□地形图、□管线测量、□零星工程(重要地物、建构筑物、乔木等）测量、□周边环境调查、□       比例纵横断面测量、□控制测量（C级GPS控制网、四等精密导线网、二等水准网）、□竣工贯通测量、■竣工测绘，以及后期服务，

2.3项目技术要求：

2.3.1用地、规划竣工测量

1）工期要求：甲方提供必要基础资料后，乙方应于10个工作日内完成当次测绘工作并提交相应的资料成果。

2）成果质量要求：符合长沙市工程建设项目 “多测合一” 技术规定（试行）要求，并得到相应职能部门认可。

3）配合甲方取得项目用地和规划竣工验收合格证。

2.3.2房产测量

1）工期要求： 甲方提供必要基础资料后， 乙方应于7个工作日内完成当次测绘工作并提交相应的资料成果。

2）成果质量要求：符合长沙市工程建设项目 “ 多测合一” 技术规定（试行）要求，同时完成长沙市住房和城乡建设局房产测绘资料备案。

3）配合甲方取得项目用地和规划竣工验收合格证。详见合同附件“技术说明及要求”。

详见合同附件“技术说明及要求”。

2.4项目工作量： 详见合同附件“技术说明及要求”。

## 3、合同工期

3.1开工日期： 以发包人通知为准 。

3.2成果提交日期：测量进度应满足本工程建设要求，实施中再根据发包人批准计划落实，具体要求详见技术说明及要求。

3.3后期服务期限：测量人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，后续技术服务时限为自测量人提交经发包人认可的最终成果资料之日起，至技术说明及要求中明确的截止日期之日止。

测量人应理解发包人有权根据政府要求及进度情况对工期做合理调整，工期调整后测量人不得以任何理由要求增加费用，测量人应充分考虑并承诺承担因工期调整所发生的相关费用。

## 4、质量标准

质量标准：

4.1提交的成果应符合国家法律法规、相关规范及省市各级政府职能部门的要求。

4.2测绘工作完成后， 乙方按报批要求的份数向甲方 提供文本及电子文件，并按要求将成果上传至“ 多测合一”的平台。

4.3成果及电子文件要求

4.3.1规格要求：成果为A4大小文本， 图纸均折成A4装订格式图纸。

4.3.2打印要求：

1）双面打印（图纸可单面打印），若双面打印文本较薄不好印背脊可单面打印；连续页码，除目录以外所有正文＋附图均需编写页码；

2）图纸附文本后面；

3）需附单位资质证书、相关负责人的签字及盖公章。

4）电子光盘中必须包含文本及图纸的WORD文件、EXCLE文件、CAD、PDF文件（签字盖章部分必须扫描）。具体要求详见技术说明及要求。

具体要求详见技术说明及要求。

## 5、成果资料

5.1测量工作完成后，测量人编制测量报告审查稿（具体要求按技术说明及要求执行），提交发包人或发包人委托的相关单位进行审核，并根据审查意见在规定的截止日期前完成修订。

5.2测量人对成果资料（最终成果报告具体要求按技术说明及要求执行）的质量负责。因外界原因未能按期完成工作任务的，经发包人确认后，在条件允许的情况下补充完成。

5.3测量人提供的所有过程资料、成果资料和成果审查的费用已包含在签约合同价中。

## 6、合同价款

6.1合同价款形式：

□优惠率（即中选优惠率/成交优惠率，额度为   %，优惠率在合同执行过程中固定不变）

■单价合同（除税率调整外，合同单价（即中选单价/成交单价）在合同执行过程中固定不变，不随政府政策（长沙市规定的最低工资标准变化等）及市场物价上涨或回落等因素调整）

□总价合同（除税率调整外，合同总价（即中选总价/成交总价）在合同执行过程中固定不变，不随政府政策（长沙市规定的最低工资标准变化等）及市场物价上涨或回落等因素调整）

6.2签约合同价为含增值税价，金额为人民币（大写）      （¥     ），其中不含增值税价格为¥     、签约合同价中的增值税为¥     。增值税根据测量人提供给发包人的增值税专用发票中的税额据实支付和结算，具体价格组成详见签约合同价清单。

6.3合同价格

合同价格包括完成合同规定测量范围及服务内容的所产生的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险。其中：

采用优惠率方式的合同价格为：以国家计划发展委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）和《测绘工程产品价格》（国测财字〔2002〕3号）为依据，根据发包人最终确认的实际工程量执行本合同约定的优惠率进行计算得出，并经长沙市政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司授权的单位审定的结算价格。

采用单价合同方式的合同价格为：根据发包人最终确认的实际工程量执行本合同约定的综合单价计算得出，并经长沙市政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司授权的单位审定的结算价格。

采用总价合同方式的合同价格为：经长沙市政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司授权的单位审定的结算价格。

## 7、价款支付

7.1进度款支付：测量人按合同约定完成全部工作内容且提交了合格成果、经发包人审批同意的支付申请及增值税专用税务发票、有效期内的履约担保复印件（如有）等资料后28个工作日内，发包人向测量人支付签约合同价的70%。

7.2结算款支付：本项目结算经长沙市政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司授权的单位审定，且测量人提交了经发包人审批同意的支付申请及增值税专用税务发票、有效期内的履约担保复印件（如有）等资料后28个工作日内，发包人向测量人支付至合同价格的100%。

## 8、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）补充协议（如果有）；

（2）合同协议书；

（3）中选通知书/谈判记录表；

（4）技术说明及要求；

（5）图纸；

（6）技术标准及要求;

（7）签约合同价清单；

（8）合同附件及测量人按合同附录格式及要求出具的文件；

（9）自主竞争性谈判文件/直接委托谈判文件、澄清与答疑文件及其它补充资料；

（10）谈判响应文件、澄清文件及其它补充资料；

（11）其他构成本合同的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 9、发包人的权利义务

9.1.发包人作为项目法人，对工程测量过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理。

9.2发包人有权检查测量人项目组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使测量工作不能按计划完成时，发包人有权要求测量人增加或替换相应的技术人员，测量人不得拒绝。

9.3发包人有权检查测量人的测量工作是否贯彻执行ISO9001质量保证体系，是否采取有力的措施进行控制和管理；未达到要求的，发包人有权要求测量人健全完善，测量人须遵照执行。

9.4发包人有权检查测量人是否按进度计划及要求开展测量工作，是否落实了进度控制的各项措施，未达到要求的，发包人有权要求测量人进行整改。

9.5发包人有权对测量人不胜任的工作发出改正、停工的指令，由此引起的费用增加由测量人承担；并有权根据工作需要将此不胜任的部分另行指定其他单位完成，相应费用由发包人从本合同约定的测量费用中扣除并支付给其他单位。

9.6发包人有权使用测量人为其项目编制的所有文件资料，包括但不限于过程资料、成果资料和数据。发包人根据实际需要有权要求测量人提供测量成果的相关基础数据和资料，测量人应无偿提供。

9.7对未按发包人要求及时将项目资料文件归档或档案不合格的，视为测量项目工作未完成合同约定，发包人有权暂缓项目结算。

9.8发包人或发包人委托的相关单位应以书面形式向测量人明确测量任务及技术要求，并提供开展测量工作所需要的图纸及技术资料。

9.9除了合同本身以外，发包人提供的任何文件和资料是发包人的财产，如果发包人提出归还文件和资料（包括原件、复制件及电子文档）的要求 ，测量人不得拒绝。

9.10发包人应对测量人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的合同价款。

## 10、测量人的权利义务

10.1测量人应全面接受发包人或发包人委托的相关单位对其进行的管理和考核，并配合发包人委托的其他参建单位开展工作。

10.2测量人应办理各种手续和开展准备工作，并负责提供测量工作所需要的所有机具、材料。

10.3测量人应在合同签订后5个工作日内成立项目部并常驻人员现场办公，关键岗位人员应专职服务于本项目。

10.4测量人应建立ISO9001质量管理体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

10.5测量人应按测量任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程测量工作。测量工作开展前，测量人应编制“工程测量方案”报发包人或发包人委托的相关单位审批。

10.6测量人负责处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题，安排专人负责施工期间对外关系的协调。

10.7测量人开展工程测量活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

10.8测量人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程测量作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

10.9测量人负责按照法律法规规定为测量工作人员安全生产提供条件及必要的生产、生活条件，并对从事危险作业的人员进行劳动防护。测量人应对其工作人员的安全负责并依法进行保险。上述费用已包含在签约合同价中。因测量人原因发生自身人员及第三方人身伤亡和财产损失，应由测量人承担。

10.10测量人应在测量方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

10.11测量人负责调查作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，费用已包含在签约合同价中。在工程测量过程中，因测量成果不准确造成经济损失的，由测量人负责处理并承担全部责任及由此产生的费用。

10.12测量人应按规范要求布设合格的导线点和水准点，并按发包人要求对发包人委托的相关参建单位进行现场交桩，移交导线点和水准点的所有资料，费用已包含在签约合同价中。

10.13测量人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务，并为其参与后期服务的工作人员提供必要的工作和生活条件，费用已包含在签约合同价中。

10.14测量人应按发包人要求，完成文件资料（含项目增补文件、资料等）整理、归档。

## 11、变更与调整

11.1本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更。

11.2当引起变更的情形出现，测量人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

11.3变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由测量人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

11.4因测量人自身原因导致的变更，测量人无权要求追加合同价款。

## 12、知识产权

12.1发包人提供给测量人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人。

12.2测量人为实施本项目编制的所有文件资料，包括成果资料、数据和专利技术等的知识产权由发包人、测量人双方共同拥有。

## 13、不可抗力

13.1不可抗力的确认

不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

不可抗力发生后，合同当事人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第19条〔争议解决〕的约定处理。

13.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

13.3不可抗力后果的承担

因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和测量人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）测量人仪器损坏及停工损失，由测量人承担；

（3）停工期间，测量人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

不可抗力发生前已完成的工作应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 14、合同生效及终止

14.1本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章生效。

14.2发包人、测量人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

14.3合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

## 15、合同解除

15.1有下列情形之一的，发包人、测量人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行，发包人应按合同约定向测量人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同；

（2）测量人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同；

（3）未经发包人同意，测量人将其承包的部分工程分包给他人，发包人有权解除合同；

（4）发包人和测量人协商一致可以解除合同的其他情形。

（5）违约金总额超过合同签约价的20%，发包人有权解除合同。

15.2任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方，违约方应赔偿由此给守约方造成的直接损失和间接损失。因不可抗力导致的合同解除，双方各自承担自身的损失。

15.3因测量人原因导致的合同解除，按照违约责任处理，发包人有权解除部分或全部合同。解除部分合同的，发包人有权另行委托因部分解除合同而测量人未履行部分，测量人应承担发包人由此产生的费用并继续履行合同中未解除的部分。

15.4合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

## 16、保险及保密

16.1测量人应按照法律法规的要求购买履行本合同所需要的工程测量责任保险及测量作业人员的工伤保险、人身意外伤害险和其他保险，并使保险合同在合同服务期内保持有效。

16.2除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，测量人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

16.3除法律法规规定或合同另有约定外，未经测量人同意，发包人不得将测量人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

## 17、违约

17.1 发包人违约

（1）发包人违约情形

1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

2）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

（2）发包人违约责任

合同生效后，发生上述非测量人原因导致终止或解除合同，测量人已开始测量工作的，按实际完成工作量办理结算。

17.2 测量人违约

（1）测量人违约情形

1）合同生效后，测量人因自身原因要求终止或解除合同；

2）因测量人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

3）因测量人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

4）测量人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

（2）测量人违约责任

1）合同生效后，因测量人原因提前终止合同的，测量人应承担由此给发包人造成的损失，发包人有权没收测量人所交履约担保（如有），同时发包人有权要求测量人按签约合同价的20%交纳违约金。

2）未经发包人批准同意，项目关键岗位人员缺勤的，发包人有权要求测量人按500元/人·天交纳违约金。

3）测量人无故缺席发包人组织或通知的会议，发包人有权要求测量人按200元/次交纳违约金；测量人参加发包人组织或通知的会议累计迟到3次的，发包人有权要求测量人按缺席会议1次交纳违约金。

4）原则上不允许变更项目关键岗位人员。确需更换项目关键岗位人员的，测量人应按发包人的要求申请更换；未经报发包人审批同意擅自更换的，发包人每查实一次，发包人要求测量人按下述标准交纳违约金。测量人项目关键岗位人员更换人数不得超过总人数的三分之一，若超过则发包人要求测量人对超过部分按下述标准交纳双倍违约金。

测量人更换项目负责人、专业负责人的，发包人要求测量人按10000元/人交纳违约金；测量人更换项目专业人员的，发包人要求测量人按5000元/人交纳违约金。

5）测量人未按合同约定或发包人要求按时提交成果资料，发包人要求测量人按500元/人·天交纳违约金；成果资料提交延误影响工程进度或涉及调度手册的，发包人要求测量人按1000元/人·天交纳违约金。

6）因测量人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，测量人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因测量人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，测量人除负责采取补救措施外，并承担相应的赔偿责任，同时发包人要求测量人按10000元/项交纳违约金。

7）测量成果资料违反政策法规、初步设计批复意见、强制性标准或公司文件的，发包人要求测量人按5000元/次交纳违约金并承担设计整改所产生的全部费用。

8）因测量成果质量原因导致设计方案发生重大变化的，发包人要求测量人按10000元/次交纳违约金。

9）测量成果因质量不满足被上级部门考核、罚款的，发包人根据实际情况要求测量人缴纳签约合同价1%的违约金（上级部门罚款由测量人承担）。因测量成果原因造成现场返工的，发包人根据实际情况要求测量人缴纳签约合同价1%的违约金并承担相应返工工程费用对应的测量费。

10）测量人现场施工配合服务不满足合同约定或发包人要求，发包人有权要求测量人按200元/次交纳违约金。

11）在测量测绘工作中引起地下管线、设施及建构筑物损坏、造成第三方人员财产损失的，测量人应负责及时修复并赔偿，并承担因此造成的法律责任、经济损失和罚款。

12）因测量人提供的发票导致发包人被税务部门追究相关法律责任的，测量人应承担由此给发包人造成的损失（包括但不限于未抵扣的税费、滞纳金）。

13）测量人应以现金或转账方式交纳违约金，发包人根据税法相关规定开具收款收据或增值税发票。

14）测量人在接到发包人的违约通知后，应按通知要求交纳违约金；否则，发包人有权暂停合同价款支付或从测量人的合同价款中扣除相应的违约金。

18、索赔

18.1测量人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由测量人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，发包人可按下列程序以书面形式向测量人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，向测量人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向测量人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）测量人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）测量人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向测量人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向测量人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

18.2发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）测量人不能及时得到合同价款及测量人的经济损失，测量人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后7天内，测量人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，测量人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到测量人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；

（4）发包人在收到测量人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对测量人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，测量人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

## 19、争议解决

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解或请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。自行和解或经调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。若当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，确定采取下列第（2）种方式解决：

（1）向长沙仲裁委员会提请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。

## 20、履约担保

20.1测量人■需要/□不需要提供履约担保。

20.2如需要测量人提供履约担保，则：

（1）履约担保用于补偿发包人因测量人不能完成其合同义务而蒙受的损失，是办理投标担保（如有）退还手续及合同价款支付手续的必要条件之一。

（2）测量人提供履约担保的形式、金额及期限可采用以下方式之一：

1）采用银行履约保函形式，银行履约保函的担保额度为签约合同价的10%，担保期限为自保函生效之日起，至服务期满之日止。银行履约保函应为在中国境内注册和营业的银行出具的、以发包人为受益人首次申请即作为无条件付款的保函，银行履约保函格式具体详见合同附录。

2）采用现金形式，现金担保额度为签约合同价的10%，担保期限为履约保证金到账之日起，至合同约定的服务期满之日止。履约担保以现金形式提交的，测量人应从其基本账户通过转帐或电汇至发包人指定的账户。

（3）如需提供履约担保，则测量人应确保提供的银行履约保函持续有效，在银行履约保函到期前1个月内办理好续保手续，并向发包人提供新的有效的银行履约保函。

（4）如需提供履约担保，合同履约未完成而履约担保到期的，测量人应在履约担保到期后的首次办理合同价款支付手续时提供有效的续保文件。

（5）在测量人完成其合同义务包括任何保证义务后，发包人将把履约担保无息退还测量人。

## 21、法律适用

本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

## 22、通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23、其他约定

23.1 词语定义

（1）合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、合同条款及其附件、中选通知书/谈判记录表、响应文件及其附件、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

（2）工程：指发包人与测量人在合同协议书中约定的工程。

（3）项目：指发包人与测量人在合同协议书中约定的测量范围内的项目。

（4）发包人：指与测量人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（5）测量人：指为本工程提供工程项目测量服务与发包人签订合同协议书的，具有工程测量资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（6）签约合同价：是指发包人和测量人在合同协议书中确定的金额，即本项目的中标价格。

（7）合同价格：是指根据本合同规定测量人在正确地完全履行合同义务后，经长沙市政府相关职能部门或湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司授权的单位审定的结算价格。

（8）测量任务书：指由发包人就工程测量范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。测量任务书构成合同文件组成部分。

（9）天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

（10）开工日期：指合同当事人在合同中约定，测量人开始工作的绝对或相对日期。

（11）成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，测量人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

（12）图纸：指由发包人提供或由测量人提供并经发包人认可，满足测量人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

（13）作业场地：指工程测量作业的场所以及发包人具体指定的供工程测量作业使用的其他场所。

（14）书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（15）索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

（16）后期服务：指测量人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、现场交桩等。

23.2合同签订时间

本合同于      年   月   日签订。

23.3合同签订地点

本合同在 湖南省长沙市雨花区 签订。

23.4合同份数

本合同一式十二份（其中正本二份、副本十份），发包人执八份（一正七副）、测量人执四份（一正三副）。合同正本和副本具有同等效力，当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。

23.5双方约定的其他事项（本条约定与合同条款中其他约定不一致时，以本条为准）：     /

（本页无正文）

| 发包人：(盖章) | 测量人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 时间： | 时间： |

# 第二部分 合同附件

## 附件1 廉政协议

廉政协议

发包人（以下简称甲方）： 湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

测量人（以下简称乙方）：

根据国家法律、法规以及有关廉政建设的规定，为做好合同执行过程中党风廉政建设，保证建设及运营资金的安全和有效使用以及投资效益，甲、乙双方特订立如下廉政协议：

第一条 共同责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行 长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目（以下称主合同）的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

第二条 共同权利

发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。

（二）甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

（四）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（六）甲方及其工作人员不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。

第四条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请、健身及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不得为甲方及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（六）乙方不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。

第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，视情节轻重按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议，视情节轻重按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方解除与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。

第六条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第七条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同完全履行完毕之日止。

第八条 本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（本页无正文）

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人： （签字）

或授权代理人：（签字）                   或授权代理人：（签字）

电话：                                  电话：

年       月       日                     年        月      日

甲方监督单位：（盖章）                   乙方监督单位：（盖章）

## 附件2 保密协议

保密协议

发包人（以下简称甲方）： 湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

测量人（以下简称乙方）：

鉴于甲方和乙方签订的 长株潭城际轨道交通西环线一期工程竣工测绘（长沙段）项目合同（以下简称主合同）在执行过程中，甲方需要向乙方提供相关资料、披露有关信息。为进一步明确乙方的保密义务，甲、乙双方特签订以下本协议。

第一条 保密内容

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的内容为：

1、技术信息：包括技术方案、设计要求、工作内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等；

2、经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、定价政策、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等；

3、其他事项：甲方依照法律规定和有关协议（包括与项目对方当事人以及其他项目当事人订立协议、合同）的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

第二条 乙方的保密义务

1、乙方应主动采取加密措施对上述第一条所列内容进行保密，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用。

2、乙方不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取主合同及主合同执行过程中的甲方秘密。

3、乙方不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露上述第一条所列内容。

4、乙方不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用上述第一条所列内容。

5、不论因何种原因主合同终止后，乙方都不得利用上述第一条所列内容为其他与甲方有竞争关系的第三人提供服务或进行合作。

6、上述第一条所列内容的所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的商业秘密所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外；

7、乙方如发现上述第一条所列内容被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

第三条 保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方将上述第一条所列内容公开时止。乙方是否继续履行主合同，均不影响保密义务的承担。

第四条 违约责任

1、因乙方未履行本协议第二条规定的保密义务，但尚未给甲方造成损失或严重后果的，每发生一次，甲方有权要求乙方支付人民币1000元的违约金。

2、因乙方未履行本协议第二条规定的保密义务，给甲方造成损失或严重后果的，每发生一次，乙方应承担以下赔偿责任：

（1）甲方调查乙方的违反协议行为而发生的所有费用；

（2）因乙方的违反协议行为给甲方造成的经济损失，损失赔偿金额为主合同签约合同价的1％（有证据证明甲方实际损失超过这一金额的，以甲方实际损失为准）。

第五条 争议的解决

因执行本协议而发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 协议的效力和变更

1、本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2、任何对本协议所作的任何增补和修改，除非由双方合法指派的代表书面做出，否则视为无效或对双方均无约束力。

（本页无正文）

| 甲方：(盖章) | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表：（签字） | 法定代表人或其授权代表：（签字） |
| 时间： | 时间： |

## 附件3竞选成交通知书

## 附件4 签约合同价清单

## 附件5 项目关键岗位人员表

## 附件6 澄清与答疑文件

## 附件7 最高投标限价公示说明

## 附件8 技术说明及要求

# 第三部分 合同附录

## 附录1 银行履约保函（格式）

保函编号：

银行履约保函

甲方（全称）：

鉴于甲方            （以下简称“你方”）与           （乙方全称，以下简称“乙方”）于    年  月  日协商一致共同签订合同编号为          的《            合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供以下见索即付担保：

1、担保金额为人民币（大写）        元（小写：¥       ）。

2、担保期限为自本保函生效之日起至           之日止。

3、在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 个工作日内无条件支付。

4、你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在你方所在地人民法院起诉。

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担保人（盖公章）：

签字：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

时间：

第四部分  自主竞争性谈判文件/直接委托谈判文件、澄清与答疑文件及其他补充资料（如有，另册）

# 第五部分  谈判响应文件、澄清文件及其他补充资料（如有，另册）