　

长沙市轨道交通运营期2023年1、2、3、4、5号线信号与3、4、5号线通信（乘客信息）系统网络安全等级保护测评服务项目
用户需求书

       编制时间：2023年2月26日

目录
一、项目概况及招标范围
1
（一）项目概况
1
（二）项目范围
1
二、项目计划
1
三、相关技术标准及规范
2
四、项目管控要求
2
五、项目实施要求
3
六、项目验收
4
（一）验收小组
5
（二）验收周期
5
（三）验收标准
5
（四）验收资料
5
七、考核标准
6



一、项目概况及招标范围

（一）项目概况

长沙轨道目前已完成对1、2、3、4、5号线信号与3、4、5号线通信（乘客信息）系统的网络安全等级保护定级备案（以下简称“等保”），公安机关定级备案等级为：信号系统为等保三级系统，通信（乘客信息）系统为等保二级系统。为贯彻落实国家网络安全等级保护制度的要求，进一步增强系统网络安全防护能力，确保信号系统、通信（乘客信息）系统安全稳定运行，根据《关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知》（公通字[2007]43号）第十四条中“第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评”的要求，以及长沙市公安局和长沙市轨道交通集团公司的要求，三级系统须每年开展一次等级保护测评工作，二级系统建议每两年开展一次等级保护测评工作，需对长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线信号系统与3、4、5号线通信（乘客信息）系统共八个系统开展一次网络安全等级保护测评工作。

（二）项目范围

按照国家和省相关文件要求，对长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线信号系统与3、4、5号线通信(乘客信息）系统共八个系统开展一次网络安全等级保护测评服务。
二、项目计划
     本项目服务期限暂定2023年6月1日至2023年10月30日，总计5个月（实际服务时间以采购人发出的进场通知起算，总计5个月）。

三、相关技术标准及规范

 供应商应严格遵照符合国家与行业相关规范及采购人的相关作业技术标准和规范执行。供应商须严格按照下列规定、技术标准及规范等相关标准执行，以下规定、标准如有更新，须按最新标准、公司规定及要求执行。内容包括但不限于：

	表一 标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	（公通字[2007]43号）
	《信息安全等级保护管理办法》

	2
	（湘公函【2011】21号）
	关于进一步推进全省信息安全等级保护工作的函

	3
	
	《中华人民共和国网络安全法》

	4
	（GB/T 22239-2019)
	《信息安全技术 网络安全保护等级基本要求》

	5
	(GB/T 22240-2020)
	《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》

	6
	(GB/T 25058-2019)
	《信息安全技术 网络安全保护等级实施指南》

	7
	(GB/T 25070-2019)
	《信息安全技术 网络等级保护安全设计技术要求》

	8
	(GB/T 28448-2019)
	《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

	9
	(GB/T 28449-2018)
	《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

	10
	(GB/T 32919-2016)
	《信息安全技术 工业控制系统安全控制应用指南》

	11
	(GB/T 24363-2009)
	《信息安全技术 信息安全应急响应计划规范》


四、项目管控要求

供应商对采购人项目范围中的系统，按照等保相关最新要求开展等保测评工作。测评工作的实施流程、技术方法必须严格执行国家相关标准规范。如在工期内遇到国家标准更新，供应商须无条件接受标准的变动并开展对应的等保测评工作。测评实施前，供应商应充分考虑采购人相关人员对等保测评工作的认知度，应在事前进行沟通及培训，以确保实施的效率。测评实施期间，实施人员须遵循采购人内部相关管理制度及管理规范。
供应商须为本项目配备项目测评组长1名，成立至少4人组成的专业等级保护测评小组，对第三级以上等级保护对象提供等级测评服务的，测评师人数不得少于4名，其中高级测评师、中级测评师应各不少于1名。同时应明确本项目团队中各成员的职责分工，并制定相关工作制度规定。测评实施期间，测评小组须驻场实施。其中测评过程中关键节点的审核、评审、领导调度会及采购人要求参加的重要会议，测评组长必须参加。供应商在投标中明确的测评小组组长及测评小组成员，与进场实施的人员必须一致。项目实施进程中，经采购人确认的人员原则上不能更换，因人员离职、重大疾病、意外亡故等不可抗力等原因确需更换的，供应商替换人员的资质、技术能力、服务经验应等同于或优于原合同要求，同时提供相应资质等级证书及证明，并经采购人审批同意后，按照采购人相关规定办理变更手续。
供应商在项目实施中严格按照采购人的安全管理相关规定执行，包括但不限于《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》《运营公司承包商安全文明施工管理办法》（以最新文件为准）等相关规定。供应商需确保测评服务不对系统安全运营造成影响。
五、项目实施要求

供应商需在2023年10月30日之前完成网络安全等级保护测评工作并提供正式纸制版盖章的等保测评报告。
为保障项目有序开展，供应商应制定项目计划书，在正式实施前应举行项目启动会，明确项目人员、分工、时间计划等内容。测评的工作主要包括初测评、差距分析、协助整改、复测评等工作内容。具体如下：

1、供应商依据GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全保护等级基本要求》对用户需求书项目范围中的系统进行等级保护符合性评估初测评。初测评阶段工作包括项目启动、编制项目计划书、收集及分析信息、编制实施方案、现场安全检查和外部测试等。
2、根据初测结果，结合工控系统的实际情况编制《等级保护差距分析报告》。
3、基于差距分析报告及系统的实际情况编制《等级保护整改方案》。

4、在出具《等级保护整改方案》后，若系统的整改不涉及需另行立项采购的，供应商须协助采购人即行整改；若整改涉及需另行立项招标采购时，供应商须在采购人对应的等级保护建设整改工作中提供技术支持服务（包括且不限于整改需求书编制、整改实施技术支持、整改符合性检查等）。
5、整改完成后，供应商依照GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全保护等级基本要求》进行复测，验证安全整改的结果，最终出具加盖机构代码标识等必要印章的《XX系统等级保护测评报告》。
6、供应商需依据本文第三款所列明的相关标准对采购人进行网络安全培训工作，培训内容及培训讲师需征得采购人同意，培训时长不低于八个课时，参与培训人员由采购人自行确定。

7、供应商如果因本次服务项目导致故障或突发网络安全事件，应进行应急响应处理，避免事态恶化，在应急事件发生时，应在接到采购人通知后，按采购人要求在十分钟内安排技术人员赶赴现场或远程支持，协助实施有效的紧急救援及恢复补救方案。
六、项目验收

（一）验收小组
验收小组由采购人相关人员组成。

（二）验收周期

 本项目按照合同要求进行验收，共验收一次。
（三）验收标准
1、验收标准参照本用户需求书技术依据及技术要求等相关条款。
2、供应商在采购人约定的时间内，按要求完成本项目所有工作内容，提交所有验收资料并获得公安部门以及采购人的认可。 
3、验收周期内，发生的考核情况均已按要求进行闭环处理。
  以上内容全部符合要求即认为项目完成，通过验收。

（四）验收资料
供应商完成所有等保测评，并在公安部门接收报告出具信息系统安全等级保护测评报告回执单后，供应商应按要求提供以下等保测评验收材料包含但不限于以下内容：

1、项目启动会签到表；

2、项目计划书：涵盖团队组成、分工安排、时间计划、实施质量保障措施等；

3、测评实施方案：涵盖测评对象及指标、测评方法、测评工具、测评具体内容及实施方式、测评人员、测评时间安排、测评质量及风险控制等；

4、现场安全及外部测试检查结果：涵盖检查时间、检查人员、检查项目及检查结果等；

5、等级保护差距分析报告：涵盖摘要、整体概述、对比测评项及符合标准列出存在问题的项、根据问题项综合判断列出系统的风险值、风险建议等；

6、等级保护整改方案：涵盖整体概述、整改方式、各风险项及对应可落地的整改方法、整改注意事项、回退机制、预期效果等，整改方案应针对系统安全运维实际情况制定等级保护整改方案。

7、等级保护测评报告（纸质盖章版，应加盖机构代码标识等必要印章，未加盖机构代码标识的报告，视为无效）：涵盖系统登记测评基本信息、等级测评结论、总体评价、主要安全问题、问题处置建议、测评概述、被测系统情况、测评范围与方法、各项测评结果、总体状况分析、测评结果记录等。

采购人在收到验收材料后组织验收，验收费用由供应商承担。

本项目完工验收按采购人相关委外服务项目验收管理办法、合同条款及其附件执行。如上述标准有更改时，具体验收要求以采购人通知为准。由相关专业负责人组织进行完工验收。

采购人收集《维保服务考核评分表》、《委外检查问题整改通知单》（如有）、《考核通知单》（如有）及项目完工验收的相关资料（如测评实施方案、差距分析报告、整改方案、测评报告（纸质盖章版）等）等作为备查和结算的依据，同时我司将对项目执行情况进行履约检查。
考核标准

   根据用户需求书中的相关条款，由采购人对供应商进行考核评分，并按分值等级进行相关考核，考核分数不累计。当考核项目发生重复时以最高程度考核项为考核标准。因供应商原因造成设备故障、客伤、采购人或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，还需向采购人赔付由采购人依据安全事故的性质、受伤人员数量、受伤害的程度、采购人的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购人因此发生的诉讼费、律师费等一切费用及相应的法律责任。

供应商违反采购人相关规定、制度，按照表2质量考核标准、表3考核支付（单次）表执行（包括但不限于）：

表2  质量考核标准表
	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	
	供应商设备原因或人为原因造成采购人设备故障或对采购人造成影响
	按照长沙市轨道交通运营有限公司

生产安全事件（故障）调查处理办法

造成A类一般事件、B类一般事件、C类一般事件、事件苗头、A1故障、A2故障、A3类故障、B1故障、B2故障、C1故障的每次扣6分，除此之外应按本章第一段及相关制度要求负责相应赔偿和法律责任，采购人有权根据相关制度考核、处罚供应商。
造成A4类故障，C2类故障的每次扣3分，除此之外应按本章第一段及相关制度要求负责相应赔偿和法律责任，采购人有权根据相关制度考核、处罚供应商。
	

	    2
	供应商因测评不到位，未发现网络中存在相关漏洞隐患，导致被测评网络发生重大网络安全事件的
	解除合同
	

	
	供应商未在进场通知书约定的时间进场的
	每推迟1个工作日扣2分，累计推迟X天，扣2*X分。
	

	
	供应商因本次服务项目导致故障或网络安全事件时接采购人通知后未按采购人要求响应或未及时应急响应（超过十分钟）
	超过十分钟扣3分
超过二十分钟扣5分

超过三十分钟扣8分
	

	
	整改方案未达到合同要求或未针对运营实际情况给出可落地方案
	每次扣2分
	

	
	非紧急情况下，供应商收到采购人以电话、信息或邮件等方式告知的开展本项目相关工作后，两个工作日内不能及时做出有效的响应，且无正当理由延缓或拖延项目开展的。
	每推迟1个工作日扣2分，累计推迟X天，扣2*X分。
	

	
	供应商在采购人作业范围内吸烟。
	每次扣2分。
	

	
	供应商未经允许私自触碰采购人设备、乱拉乱接电线。
	每次扣2分。
	

	
	携带或使用易燃、易爆物品进入车站或其他作业场所。
	每次扣2分。
	

	
	服务过程出现其他违反采购人其他制度，未造成影响的。
	每次扣2分。
	

	当供应商行为给采购人造成一定影响，发生影响运营安全的险性事件及以上的事故，直接扣20分，且采购人有权解除合同，并由供应商承担解除服务合同给采购人造成的经济损失和法律责任。

以上同一内容频繁出现3次及以上，或累计扣分项超过20分，采购人有权解除合同，并由供应商承担解除服务合同给采购人造成的经济损失和法律责任。


表3  考核支付表

	考评等级
	考评标准（基础分100分）
	备注（对应扣款）

	A级
	综合考评分≥95分,支付比例100%。
	0元

	B级
	90分≤综合考评分<95分，支付比例99%。
	扣除1%合同价

	C级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例90%。
	扣除10%合同价

	D级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例80%。
	扣除20%合同价

	E级
	综合考评分<70分，支付比例70%。
	扣除30%合同价，赔偿相关损失，采购人有权解除合同。

	供应商应遵守《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》《运营公司承包商安全文明施工管理办法》（以最新文件为准）等相关规定。如有违反，将按照《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》《运营公司承包商安全文明施工管理办法》中对应条款扣款标准和本用户需求中扣款扣分标准两者中较高标准执行，相对应的服务费将从项目合同款中扣除，扣除费用不再支付。


