长沙市轨道交通2号线运营期2024年-2026年互联网售检票系统短信平台服务项目用户需求书

编制时间：2023年10月

目录

一、项目概况及范围	1

（一） 项目概况	1

（二） 项目范围	1

二、项目计划	1

三、项目管控要求	1

（一） 人员配备及时间要求	1

（二） 安全管理规定	2

（三） 其他	2

四、项目实施要求	2

（一） 短信平台技术要求	2

（二） 费用核算方式	3

（三） 其他	4

五、项目验收	4

（一） 验收小组	4

（二） 验收周期	4

（三） 验收标准	4

（四） 验收资料	4

六、考核标准	5

# 一、项目概况及范围

- 项目概况

短信平台是基于中国移动、联通和电信直接提供短信端口与互联网连接实现与指定号码进行短信批量发送和自定义发送的平台。

互联网售票系统短信平台服务项目是支撑长沙市轨道交通互联网售检票平台ITP(Internet Ticket Platform)系统的项目，短信平台为长沙地铁APP用户注册、支付密码设置和密码修改等功能提供验证码短信服务。

自长沙地铁APP上线至2023年6月30日（包含），通过长沙地铁APP渠道注册的用户约为1400万个。2020年三季度-2023年二季度通过长沙地铁APP注册人数946万余人，短信平台成功发送短信约为1449万条，平均每新增一个用户短信消耗量约为1.53条/用户。

- 项目范围

本项目为长沙地铁APP所有用户（包括已注册用户和新注册用户）提供验证码短信服务。

# 二、项目计划

本项目服务期限暂定为2024年4月25日至2026年4月24日，总计24个月（实际服务时间以采购人发出的进场通知起算，总计24个月）。

# 三、项目管控要求

- 人员配备及时间要求

- 供应商应为本项目配备至少1名专人负责平台的运维保障工作。

- 针对重大节假日，供应商应在节前将保障人员名单向采购人项目实施管理部门报备。保障人员应及时响应和处理短信平台问题，保障长沙地铁APP的正常运行。

- 供应商应在接报故障后10分钟内进行响应，立即安排故障修复工作；且应在故障发生后30分钟内完成修复工作。

- 安全管理规定

- 供应商负责组织该项目的各项相关工作，负责项目实施全过程的安全工作。供应商相关人员参与项目相关工作的所有安全责任由供应商负责。

- 供应商应遵守采购人的工作制度和管理规定，接受采购人开展本项目相关工作安排、检查和评估。

- 如遭遇突发事件，供应商必须做好必要的应急处理。服从采购人的调度指挥，积极配合处理各类突发事件。

- 其他

- 在供应商接到采购人发出的进场通知起，10个工作日之内配合采购人完成短信平台相应功能的开发与测试。

- 短信平台发生故障导致信息无法正常发送时，供应商需在收到故障反馈后30分钟内进行修复，确保短信平台的使用。若短信平台将出现长期无法正常服务的情况时，供应商应提前1星期以书面的形式告知采购人，提供替代方案，以保证长沙地铁APP的正常使用。

- 严格遵守保密制度。对短信平台所发布的所有信息，未经采购人许可，不得向任何第三方泄露。

# 四、项目实施要求

- 短信平台技术要求

- 三网（移动、电信、联通）全覆盖，具备灾备、链路负载均衡能力保证通道智能切换，永不间断。

- 提供专用的短信接口，支持http或webservice等方式调用。

- 及时响应短信发送请求。网络环境正常时，常规10秒内、高峰期等特殊情况15秒内短信到达乘客手机（无效号码、运营商网络原因和用户号码黑名单情况除外）。

- 99%短信到达率（无效号码、运营商网络原因和用户号码黑名单情况除外）。

- 短信并发量要求：不小于100条/秒，峰值情况下具备不小于800条/秒的并发能力。

- 可控发送量：可设置账户每日最大发送量，避免意外状况损耗大量短信。

- 提供短信请求服务端IP管理功能。通过IP绑定、IP白名单等方式只允许特定IP范围内的服务器发起短信服务请求。

- 自定义签名、自定义发送模板。

- 提供短信用量查询，用量报表导出功能。

- 适配长沙轨道短信平台接口标准,具体接口规范待合同签订后提供。

- 费用核算方式

- 采购人按照服务期限内通过长沙地铁APP产生的新注册用户数量核算应付供应商的费用。

- 采购人服务期内费用核算方式：两年的短信计数总体支付价格不超过合同总价。根据APP历年数据统计，2020年-2023年年均注册人数3154321.33个，估算2024-2026年注册人数约为3154321.33*2 =6308642个，实际注册数量少于预计注册数量的，按新注册用户数量乘以单价核算费用；当实际注册数量超过估算注册数量的，按预计注册数量6308642人乘以单价计算合同总价，且供应商仍需按本合同短信平台技术要求继续提供短信发送服务直至合同约定的服务期结束。

- 采购人按季度核算和付款，每季度结束后，采购人根据上季度通过长沙地铁APP产生的新注册用户数量，按照合同约定的单价对费用进行核算。支付金额为每季度的计量金额综合上季度检查考评结果后的金额。

- 其他情况说明：设付款周期（季度）内平均每新增一个用户短信消耗量为N条/个。目前，成功注册长沙地铁APP至少需要消耗1条注册验证码短信。在项目实施过程中，当因长沙地铁APP升级改造，导致N≤1时（即成功注册长沙地铁APP不需消耗验证码短信，但还存在密码修改等功能需消耗验证码短信的可能），由采购人和供应商双方根据实际注册用户量和短信消耗量协商结算费用方式。

- 其他

1.采购人有权对项目实施情况进行全面检查，并要求供应商按照《整改通知书》的要求跟进处理。

# 五、项目验收

- 验收小组

验收小组由采购人相关人员组成。

- 验收周期

季度验收，每季度末由供应商发起验收申请。

- 验收标准

根据长沙地铁APP注册人数、短信使用数据进行验收。

- 验收资料

采购人统计结算期间通过长沙地铁APP产生的新注册用户数量。供应商需提供月度短信平台服务项目实施情况说明材料，应包括月度短信使用汇总统计表及其他相关必要说明性内容，作为备查与项目验收的依据。

# 六、考核标准

（一）本项目考核按照季度进行，每季度由采购人对供应商按以下标准进行质量管理考核

- 供应商接到采购人故障电话后应立即响应并及时维修，如果故障发生超过10分钟供应商无人响应，供应商应向采购人支付500元/次违约金；如果故障发生超过30分钟未修复，供应商应向采购人支付1000元/次违约金。如故障累计超过3次，采购人有权终止合同。

- 如供应商因短信通道原因导致发生短信未送达、错误等情况超过本月短信发送总量的1%，采购人扣除当月10%短信费用并有权终止合同。

- 如供应商发生短信时延性未达标（特殊情况15秒内，常规10秒内）情况达到本月短信发送总量的3%，采购人扣除当月10%短信费用并有权终止合同。

- 供应商应按要求每月提供短信平台服务项目实施情况说明材料、月度短信使用统计表，如出现未按时提交的情况，供应商应向采购人支付500元/次违约金。

- 如出现供应商短信平台的技术要求未达标（即本需求书中第四大点项目实施要求中的短信平台技术要求内容）的情况，采购人有权终止合同。